Βόλος 10-09-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ

Αρ. Πρωτ.: 100544

ΠΡΟΣ:

Τον Πρόεδρο του

Δημοτικού Συμβουλίου

Σας διαβιβάζω το υπ΄ αριθμ. 100524/10-09-14 εισηγητικό έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα:

Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: “Ασφαλτόστρωση εσωτερικής οδού στο Κοιμητήριο ¨Κούκος¨ ”

και προτείνω  να συμπεριληφθεί στα θέματα ημερησίας διάταξης της επόμενης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             ΒΟΛΟΣ   10-09-2014

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                      Αρ. Πρωτ: 100524

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ                                                                                                       Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                       ΠΡΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ           Τον Αντιδήμαρχο

Πληρ:Θ. Τύρου                                                  Σταυρίδη Αθανάσιο

Τηλ: 2421095720

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: “Ασφαλτόστρωση εσωτερικής οδού στο Κοιμητήριο ¨Κούκος¨ ”

Σας διαβιβάζουμε τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα του έργου:“Ασφαλτόστρωση εσωτερικής οδού στο Κοιμητήριο ¨Κούκος¨ του Δήμου Βόλου ,ο οποίος συντάχθηκε για την τακτοποίηση ποσοτήτων και την  απορρόφηση τμήματος των απρόβλεπτων δαπανών, που προέκυψαν κατά την  εκτέλεση του έργου, είναι δηλ. τακτοποιητικός χωρίς υπέρβαση της συμβατικής δαπάνης.

Σας παρακαλούμε για την εισήγηση του θέματος  στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΦΑΛΑΓΓΑΡΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         ΕΡΓΟ     ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                            ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΚΟΥΚΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΒΟΛΟΥ                                                  ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΜΑΝΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Συνοδεύουσα τον  1ο Α.Π.Ε

Η παρούσα αιτιολογική  έκθεση συνοδεύει τον 1ο Α.Π.Ε  του έργου

<ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΚΟΥΚΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ> του ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Για το ανωτέρω έργο συντάχθηκε μελέτη προυπολογισμού 20.000,00€

(συμπεριλαμβανομένου  του Φ.Π.Α)

Το έργο ανατέθηκε μετά από μειοδοτικό διαγωνισμό στη εργοληπτική  επιχείρηση

ΧΡΗΣΤΟΣ  Μ.  ΧΡΗΣΤΟΜΑΝΟΣ   με μέση έκπτωση  5,00%.

1ος Α.Π.Ε

Κατά την υλοποίηση και την πρόοδο των εργασιών  παρουσιάστηκε η ανάγκη της

σύνταξης του   1ουΑ.Π.Ε.   για την τακτοποίηση –οριστικοποίηση των ποσοτήτων

καθώς και την απορρόφηση τμήματος των απροβλέπτων.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ 1ου Α.Π.Ε.

ΜΕΛΕΤΗ                             1οςΑ.Π.Ε.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ+Γ.Ε Ο.Ε 18%                              13.725,64                             13.903,95

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΛΑΘΟΣ                                             0,07                                      0,07

ΑΠΡΟΒΛΕΤΑ                                                    2.058,85                                  697,28

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ                                                    475,61                                  475,61

ΣΥΝΟΛΟ                                                          16.260,17                             16.201,00

ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ 5,00%                       813,01                                  753,84

ΣΥΝΟΛΟ                                                          15.447,16                              15.447,16

Φ.Π.Α 23%                                                          3.552,85                               3.552,85

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ                                         19.000,01                             19.000,01

ΒΟΛΟΣ      /07/2014

Η  ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ

ΘΕΟΦΑΝΗ ΤΥΡΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

Αριθμός Έργου    :   208/2013

1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ   ΠΙΝΑΚΑΣ

Εργο :	ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ

ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΚΟΥΚΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

Ανάδοχος :	ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΜΑΝΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών	Σελίδα :	2

ΜΟΝ.	ΠΡΟΥΠΟΛ. ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ	-	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (1ος)	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ

A/A	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΜΕΤΡ.	A.T.	ΠΡΟΫΠ./ΕΓΚΕΚΡ.	ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ	ΠΑΡΑΤΗ -

Τιμή μονάδας	ΔΑΠΑΝΕΣ	Τιμή μονάδας	ΔΑΠΑΝΕΣ	Τιμή μονάδας	ΔΑΠΑΝΕΣ	ΣΥΜΠΛΗΡ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ	ΡΗΣΕΙΣ

Ποσότητα	Ευρώ	Μερική	Ολική	Ποσότητα	Ευρώ	Μερική	Ολική	Ποσότητα	Ευρώ	Μερική	Ολική	Επί πλέον	Επί έλατον	Επί πλέον	Επί έλατον

Αρχική σύμβαση

Εργασίες προυπολογισμού

Labe	ΟΔΟΠΟΙΙΑ

1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και	m3	1	12	4,00	48,00				16,88	4,00	67,52	19,52				ΝΟΔΟ 2151

τάφρων πλάτους έως 5,00m

2	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών	m3	2	12	94,20	1.130,40				13,51	94,20	1.272,64	142,24				ΝΟΔΟ 2532

τάφρων, στρώσεων προστασίας

στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα

- Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων,	kg	3	250	1,15	287,50				270,53	1,15	311,11	23,61				ΥΔΡ 7018

xαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C

4	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	m3	4	130	13,40	1.742,00				128,13	13,40	1.716,94		25,06			ΝΟΔΟ 3211Β

5	Ασφαλτική προεπάλειψη	m2	5	650	1,20	780,00				649,29	1,20	779,15		0,85			ΝΟΔΟ 4110

6	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας,	m2	6	650	11,76	7.644,00				649,29	11,76	7.635,65		8,35			ΝΟΔΟ 4521Β

συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση

τροποποιημένης ασφάλτου

Σύνολο ΟΔΟΠΟΙΙΑ	11.631,90	11.631,90			11.783,01	11.783,01	185,37	34,26

Αθροισμα	11.631,90		11.783,01	185,37	34,26

Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ	18,00 %	2.093,74			18,00 %	2.120,94	33,37	6,17

Σύνολο: Εργασίες προυπολογισμού	13.725,64		13.903,95	218,74	40,43

Απολογιστικές εργασίες

Labe	1ος Απολογιστικός Πίνακας Εργασιών

1	1ος Απολογιστικός Πίνακας Εργασιών	τεμ	AΠ-1							1	1.124,16	1.124,16	1.124,16

Σύνολο 1ος Απολογιστικός Πίνακας Εργασιών					1.124,16	1.124,16	1.124,16

Σύνολο: Απολογιστικές εργασίες			1.124,16	1.124,16

Σύνολο σύμβασης	13.725,64		15.028,11	1.342,90	40,43

Λογιστικό λάθος	0,07				0,07

Σύνολο	13.725,71		15.028,11	1.342,90	40,50

Απρόβλεπτη δαπάνη	2.058,85		697,28		1.361,57

Σύνολο	15.784,56		15.725,39	1.342,90	1.402,07

Πρόβλεψη αναθεώρησης	475,61		475,61

Σύνολο	16.260,17		16.201,00	1.342,90	1.402,07

Αφαιρείται έκπτωση (χωρίς απολογιστικές εργασίες)	5,00 %	813,01			5,00 %	753,84	10,94	70,10

Σύνολο	15.447,16		15.447,16	1.331,96	1.331,97

Προστίθεται ΦΠΑ	23,00 %	3.552,85			23,00 %	3.552,85	306,35	306,35

Γενικό σύνολο σύμβασης	19.000,01		19.000,01	1.638,31	1.638,32

Βόλος 15/07/2014                                                    Βόλος ..... /07/2014                                       Βόλος ...../07/2014

Ο Ανάδοχος                                                             Η Επιβλέπουσα                                                  Ο Δ/ντης

Χρήστος Χρηστομάνος                                                 Θεοφανή Τύρου                                             Γεώργιος Γίδαρης

Πολιτικός μηχανικός ΤΕ                                             Πολιτικός μηχανικός ΤΕ                                     Πολιτικός μηχανικός ΠΕ

1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών	Σελίδα :	3

Σύνολο υπερβάσεων   [Προτεινόμενη δαπάνη ] - [Εγκεκριμένη δαπάνη ]

Εγκεκριμένη δαπάνη	Προτεινόμενος ΑΠΕ	Διαφορές

Σύνολο	13.725,64	15.028,11	Υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 1.302,47 ή ποσοστό 9,49%

Λογιστικό λάθος	0,07

Απρόβλεπτη δαπάνη	2.058,85	697,28

Αθροισμα	15.784,56	15.725,39	Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά -59,17 ή ποσοστό -,37%

Πρόβλεψη αναθεώρησης	475,61	475,61

Αθροισμα	16.260,17	16.201,00	Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά -59,17 ή ποσοστό -,36%

Γενική Εκπτωση	-813,01	-753,84

Αθροισμα	15.447,16	15.447,16	Χωρίς μεταβολή

ΦΠΑ	3.552,85	3.552,85

Γενικό σύνολο	19.000,01	19.000,01	Χωρίς μεταβολή

Δηλαδή Ευρώ  μηδέν