ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ

Βόλος 03-09-2014

Αρ. Πρωτ.: 97919

ΠΡΟΣ:

Τον Πρόεδρο του                           Δημοτικού Συμβουλίου

Σας διαβιβάζω το υπ΄ αριθμ.  97906  /03-09-14 εισηγητικό έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα:

Έγκριση του 2ου  Aνακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Ανακατασκευές αύλειων χώρων σχολικών συγκροτημάτων»

και προτείνω  να συμπεριληφθεί στα θέματα ημερησίας διάταξης της επόμενης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |  | Βόλος, 3-9-2014 Αρ.Πρωτ. 97906 |
| --- | --- | --- |
| ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  | ΠΡΟΣ Τον Αντιδήμαρχο Βόλου κ. Φώτη Λαμπρινίδη |
| Ταχ.Δ/νση: Μικρασιατών 81 (ΚΤΙΡΙΟ «ΣΠΙΡΕΡ») Πληροφορίες: Αργ. Τσιώνα Τηλέφωνο : 24210 – 94031 Fax : 24210 – 23492 Email : rtsiona@volos-city.gr |  |  |

ΘEMA:	Έγκριση του 2ου  Aνακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου:    «Ανακατασκευές αύλειων χώρων σχολικών συγκροτημάτων»

Σας υποβάλλουμε τον 2ο A.Π. συνοδευόμενο από την αιτιολογική έκθεση, του  ανωτέρω  έργου.

H μελέτη και ο τρόπος εκτέλεσης του έργου εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 359/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Με τον παρόντα A.Π. δεν προκύπτει αύξηση της εγκεκριμένης δαπάνης.

Παρακαλούμε για την εισαγωγή του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο προς

έγκρισή  του.

Ο

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΦΑΛΑΓΓΑΡΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ   MHXANIKOΣ ΠE

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ  ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ                                         						ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Δ.Ε 						ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ»

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ                                    AΝΑΔΟΧΟΣ:     ΑΧΙΛΛΕΑΣ & ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΓΚΟΥΝΤΙΝΑΚΟΣ Ο.Ε.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

συνοδεύουσα τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.)

που συντάχθηκε για λογιστική τακτοποίηση του έργου.

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

- Με την υπ’ αρ. 359/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου, εγκρίθηκε η μελέτη και ο τρόπος εκτέλεσης του έργου.

- Με την υπ’ αρ. 356/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι Διακήρυξης του έργου οι οποίοι συντάχθηκαν από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

- Η Δημοπρασία του εν λόγω έργου, διενεργήθηκε στις 29-08-2013.

- Με την υπ’ αρίθμ. 523/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία κρίθηκε νόμιμη με την υπ’ αρίθμ. πρωτ. 3135/182664/30-09-2013 απόφαση της Γ.Γ. Αποκ. Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, ανακηρύχθηκε ο προαναφερόμενος ανάδοχος.

- Η εργολαβική σύμβαση υπογράφηκε στις 30-10-2013.

- Με την υπ΄αριθμ.218/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ.

ΙΙ. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

- Προϋπολογισμός έργου: 100.000,00 € (με Απρόβλεπτα , Αναθεώρηση και ΦΠΑ)

- Προϋπολογισμός Σύμβασης : 95.000,00 € (με Απρόβλεπτα, Αναθεώρηση και ΦΠΑ)

- Μέση έκπτωση : 5,00%

- Συμβατική Προθεσμία του έργου: 30/04/2013

- Ανάδοχος :  ΑΧΙΛΛΕΑΣ & ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΚΟΥΝΤΙΝΑΚΟΣ Ο.Ε.

III.	ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 2ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

Ο 2ος Α.Π.Ε. είναι τακτοποιητικού χαρακτήρα.

ΙV.       ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Με τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα οι δαπάνες εργασιών, απροβλέπτων, αναθεώρησης και ΦΠΑ,  διαμορφώνεται όπως στον παρακάτω πίνακα.

|  |  | 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών | 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών |
| --- | --- | --- | --- |
| ΔΑΠΑΝΗ (€) | ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (€) | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ (€) | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ (€) |
| ΕΡΓΑΣΙΕΣ | 66.086,96 | 71.661,65 | 71.415,39 |
| ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ | 9.913,04 | 4.338,35 | 4.584,61 |
| ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ | 1.235,77 | 1.235,77 | 1.235,77 |
| Φ.Π.Α. | 17.764,23 | 17.764,23 | 17.764,23 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 |

Κατόπιν αυτών όπως διαμορφώνεται ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, δεν απαιτείται συμπληρωματική πίστωση, καθόσον η αρχική έγκριση του 95.000,00€, καλύπτει την απαιτούμενη δαπάνη.

| Βόλος, -04- 2014 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΔΑΡΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ | Βόλος, -04- 2014 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΟΥΚΙΠΟΥΔΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ | Βόλος, -04- 2014 Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ ΤΣΙΩΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ |
| --- | --- | --- |