ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ

Βόλος  10-9-2014

Αρ. Πρωτ.:  100545

ΠΡΟΣ:

Τον Πρόεδρο του

Δημοτικού Συμβουλίου

Σας διαβιβάζω το υπ΄ αριθμ. 100489/10-09-14 εισηγητικό έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα:

Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: “Μελέτη κατασκευή χωνευτηρίου”

και προτείνω  να συμπεριληφθεί στα θέματα ημερησίας διάταξης της επόμενης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 ΒΟΛΟΣ         10-9 -2014

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                         Αρ. Πρωτ:    100489

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ                                                                                                       Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                       ΠΡΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ           Τον Αντιδήμαρχο

Πληρ:Θ. Τύρου                                                  Αθανάσιο Σταυρίδη

Τηλ: 2421095720

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: “Μελέτη κατασκευή χωνευτηρίου”

Σας διαβιβάζουμε τον  1ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα του έργου:“Μελέτη κατασκευή χωνευτηρίου”,ο οποίος συντάχθηκε για την ανάλωση των απρόβλεπτων δαπανών, που προέκυψαν κατά την  εκτέλεση του έργου, είναι δηλ. τακτοποιητικός χωρίς υπέρβαση της συμβατικής δαπάνης.

Σας παρακαλούμε για την εισήγηση του θέματος  στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Ο ΑΝ.  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΦΑΛΑΓΓΑΡΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          ΕΡΓΟ:”ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                 ΧΩΝΕΥΤΗΡΙΟΥ”

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ                                                                                                       Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:ΜΑΡΓ. Β. ΠΑΤΣΙΑΝΤΑΣ

ΕΔΕ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(Συνοδεύει τον 1ο Α.Π.Ε.)

Η παρούσα Αιτιολογική έκθεση αναφέρεται στον 1ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα του έργου “Μελέτη κατασκευή χωνευτηρίου” του Δήμου Βόλου.

H εκτέλεση του έργου εγκρίθηκε  με τις υπ.αριθμ. 649/2013 Απόφαση  του Δημοτ. Συμβουλίου Δ. Βόλου και 654/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βόλου, καθώς και την 100/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βόλου και την υπ’ αριθμ. 1012/43940/14-03-2014 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Δ/νσης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος, περί έγκρισης του πρακτικού του. Το έργο ανατέθηκε κατόπιν διεξαχθέντος μειοδοτικού διαγωνισμού στον  Μαργ. Β. Πατσιαντά ΕΔΕ που προσέφερε έκπτωση 27% και υπογράφηκε το υπ΄αρ.52079/7-05-2014  συμφωνητικό για συνολικό ποσόν 10.950,00 (με ΦΠΑ) με προθεσμία την 07-09-2014.

Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας συντάχθηκε για την ανάλωση των απρόβλεπτων δαπανών, που προέκυψαν για την άρτια εκτέλεση του έργου.

|  | ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 1Ος ΑΠΕ |
| --- | --- | --- |
| ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ | 8.979,00 | 10.325,83 |
| Γ.Ε. & Ο.Ε. | 1.616,22 | 1.858,65 |
| ΑΘΡΟΙΣΜΑ | 10.595,22 | 12.184,47 |
| ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ | 1.589,28 | 0,03 |
| ΑΘΡΟΙΣΜΑ | 12.184,50 | 12.184,50 |
| ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ | 10,62 | 10,62 |
| ΑΘΡΟΙΣΜΑ | 12.195,12 | 12.195,12 |
| ΕΚΠΤΩΣΗ 27% | 3.292,68 | 3.292,68 |
| ΑΘΡΟΙΣΜΑ | 8.902,44 | 8.902,44 |
| ΦΠΑ 23% | 2.047,56 | 2.047,56 |
| ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ | 10.950,00 | 10.950,00 |

Ήτοι γενικό σύνολο έργου 10.950,00 Ευρώ με τον ΦΠΑ.

Βόλος   24- 06 - 2014

Η Επιβλέπουσα

Θεοφανή Τύρου

Πολιτικός  Μηχανικός Τ.Ε.