ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ

Βόλος 10-9-2014

Αρ. Πρωτ.: 100761

ΠΡΟΣ:

Τον Πρόεδρο του

Δημοτικού Συμβουλίου

Σας διαβιβάζω το υπ΄ αριθμ.100722 /  10-9-14 εισηγητικό έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα:

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Εργασίες αποξήλωσης πλακιδίων αμιάντου στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Ιωνίας»

και προτείνω  να συμπεριληφθεί στα θέματα ημερησίας διάταξης της επόμενης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |  | Βόλος, 10/ 09 /2014 Αρ. πρωτ.: 100722 |
| --- | --- | --- |
| ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : κτίριο Σπίρερ Μικρασιατών 81 38333, Βόλος Πληροφορίες: Δομνίκη Σταυριανού Τηλ.: 24210 94058 | ΠΡΟΣ: | Aντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών κ. A. Σταυρίδη |

Θέμα: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Εργασίες αποξήλωσης πλακιδίων αμιάντου στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Ιωνίας»

Σας υποβάλλουμε το Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Εργασίες αποξήλωσης πλακιδίων αμιάντου στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Ιωνίας» συνολικής δαπάνης 55.350,00 € και παρακαλούμε για την εισαγωγή του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση του εν λόγω Πρωτοκόλλου σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν. 3669/2008.

|  | Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |
| --- | --- |
|  | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΦΑΛΑΓΓΑΡΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ |

Συνημμένα:

1. Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  |  | Βόλος, 24/07 /2014 Αριθμ. Πρωτ.: 84185 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ταχ. Δ/νση: Πληρ.: | Μικρασιατών 81, 38333 Βόλος Δ. Σταυριανού | Έργο: | «Εργασίες αποξήλωσης πλακιδίων αμιάντου στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Ιωνίας» |
| Τηλ.: | 24210 94058 | Ανάδοχος: | Μπεζαλής Κων/νος, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχ/κός Ε.Δ.Ε. |

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Των εργασιών που εκτελέστηκαν στα πλαίσια του έργου «Εργασίες αποξήλωσης πλακιδίων αμιάντου στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Ιωνίας».

Οι υποφαινόμενοι:

- Γιωτάκη Αθανασία αρχιτέκτων μηχ/κός Π.Ε., υπάλληλος Δήμου Βόλου

- Μαϊπά Ελισσάβετ, πολιτικός μηχ/κός Τ.Ε., υπάλληλος Δήμου Βόλου

- Μόσχος Νικόλαος, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Βόλου

που αποτελούμε την επιτροπή προσωρινής παραλαβής σύμφωνα με την υπ’ αρ. 441/2014   Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βόλου, αφού πήγαμε σήμερα 24 Ιουλίου 2014, ημέρα Πέμπτη, για την παραλαβή των εργασιών του έργου «Εργασίες αποξήλωσης πλακιδίων αμιάντου στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Ιωνίας» του οποίου η μελέτη εγκρίθηκε με την υπ’ αρ.470/2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βόλου και λάβαμε υπ’ όψη την τελική επιμέτρηση του έργου, η οποία κατατέθηκε με την υπ’ αρ. πρωτ. 40088/ 8-4-2014 αίτηση του αναδόχου, υπογράφηκε από την επιβλέπουσα του έργου Δομνίκη Σταυριανού και θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Γεώργιο Γίδαρη,

παραλαμβάνουμε

τις εργασίες αυτές με βάση όσα αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» και ειδικότερα του αρ. 73

| α/α | Ένδειξη εργασιών | Ποσότητες εργασιών |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Τελικώς εγκριθείσες | Αριθμητικώς | Ολογράφως |
| ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ |  |  |  |  |
| 1 | Σύνταξη και υποβολή σχεδίου εκτέλεσης εργασιών α)στην αρμόδια Περ. Υπηρεσία β) στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας, έκδοση Οικ. Αδείας | 1 τεμ. | 1 τεμ. | Ένα τεμάχιο |
| 2 | Εργασίες αποξήλωσης πλακιδίων δαπέδου που περιέχουν αμίαντο | 1.198,13 μ2 | 1.198,13 μ2 | Χίλια εκατόν ενενήντα οκτώ τετραγωνικά μέτρα και δεκατρία εκατοστά |
| 3 | Εργασίες αποξήλωσης καπνοδόχου από αμίαντο | 9,5μ | 9,5μ | Εννέα μέτρα και πενήντα εκατοστά |
| 4 | Προμήθεια και εγκατάσταση ανοξείδωτης καπνοδόχου | 9μ | 9μ | Εννέα μέτρα μήκους |
| 5 | Συλλογή, συσκευασία, σήμανση, προσωρινή αποθήκευση και διασυνοριακή μεταφορά αποβλήτων αμιαντούχων υλικών που προέκυψαν από τις εργασίες αποξήλωσης | 5.370 kg | 5.370 kg | Πέντε χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα χιλιόγραμμα |
| 6 | Απορρύπανση χώρων με τη διεξαγωγή τελικών μετρήσεων διάχυσης ινών αμιάντου που να αποδεικνύουν ότι είναι κάτω του ορίου | 1τεμ | 1τεμ | Ένα τεμάχιο |
| 7 | Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια | 1.140,59μ2 | 1.140,59 μ2 | Χίλια εκατόν σαράντα τετραγωνικά μέτρα και πενήντα εννέα εκατοστά |
| 8 | Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια | 543,69 μ | 546,69μ | Πεντακόσια σαράντα έξι μέτρα και εξήντα εννέα εκατοστά |
| 9 | Μεταφορά και επανατοποθέτηση γραφείων, βιβλιοθηκών, θρανίων αιθουσών, καθισμάτων, ερμαρίων και πάγκων εργασίας (1ο ΠΚΤΜΝΕ) | 1 τεμ | 1τεμ | Ένα τεμάχιο |

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Η μελέτη του έργου συντάχθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βόλου προϋπολογισμού δαπάνης 123.000€ και εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 470/2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βόλου.

Το έργο ανατέθηκε κατόπιν δημοσίου μειοδοτικού διαγωνισμού στον Μπεζαλή Κων/νο, Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχ/κό  Ε.Δ.Ε. με έκπτωση 55%.

Με την υπ’ αρ. 433/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόλου εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας και ανατέθηκε η εκτέλεση εργασιών στο μειοδότη.

Η σύμβαση εκτέλεσης του έργου υπογράφηκε στις 11-10-2013 για ποσό 44.580,81€ για εργασίες, απρόβλεπτα Γ.Ε. και Ο.Ε., 459,19€ για αναθεώρηση (σύνολο 45.000€) και 10.350,00€ για ΦΠΑ  (συνολικό ποσό 55.350,00€).

Συντάχθηκε ένας Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας, τακτοποιητικός, σε ισοζύγιο με τη σύμβαση του έργου, εγκεκριμένος με την υπ’ αρ. 133/2014 Απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Βόλου.

2. ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τη φύση των εργασιών, έλεγξε κατά το δυνατόν τις ποσότητες των εργασιών, τα πρωτόκολλα παραλαβής αφανών εργασιών και την τελική επιμέτρηση, παραλαμβάνει τις εργασίες ως έχουν.

3. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η επιτροπή θεωρεί ότι οι εργασίες στο σύνολό τους εκτελέσθηκαν έντεχνα.

4. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, κρίνει ότι το έργο εκτελέσθηκε σύμφωνα με τη μελέτη και το παραλαμβάνει προσωρινά.

Το παρόν συντάχθηκε σε 8 αντίτυπα.

Βόλος,     Ιουλίου 2014

| Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ | Ο ΠΑΡΑΔΙΔΩΝ |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. | Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ |
| 3. |  |