EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       				Bόλος  10-10-2016

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                				Αρ. Πρ.  87953

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                             ΠΡΟΣ:

Τον Πρόεδρο του

Δημοτικού Συμβουλίου

Θέμα : Συγκρότηση επιτροπής Οριστικής  παραλαβής του Έργου “Συντήρηση Νεκροταφείων Δ.Ε. Αγχιάλου ”

Παρακαλούμε για την συγκρότηση της επιτροπής οριστικής  παραλαβής του έργου «Συντήρηση Νεκροταφείων Δ.Ε. Αγχιάλου ».

Ιστορικό

H εκτέλεση του έργου εγκρίθηκε  με την υπ.αριθμ. 288/2014 Απόφαση  του Δημοτ. Συμβουλίου Δ. Βόλου  και τις 139/2014 και 247/2014 Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βόλου, καθώς και την 397/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βόλου και την υπ’ αριθμ. 3611/137947/12-08-2014 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Δ/νσης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος, περί έγκρισης του πρακτικού του.

Το έργο ανατέθηκε μετά από  διαγωνισμό στον  Μαργαρίτη Β. Πατσιαντά ΕΔΕ με  έκπτωση 4% και υπογράφηκε το υπ΄αρ.114375/09-10-2014  συμφωνητικό για συνολικό ποσόν 4.800,00 (με ΦΠΑ )

Η τελική δαπάνη του έργου ανήλθε στο ποσόν  των 4.800,00€

Το έργο περαιώθηκε την 09-02-2015

Επιβλέπουσα του έργου : Τύρου Θεοφανή

Ανάδοχος του έργου : Μαργαρίτης Β. Πατσιαντάς

Η επιτροπή παραλαβής θα αποτελείται σύμφωνα με την  υπ΄αρ.23/2016 Α.Δ.Σ. και κατόπιν κλήρωσης ορίστηκε o Δημοτικός Σύμβουλος κ.  Ζέρβας Ανδρέας Τακτικό μέλος, με αναπληρωματικό μέλος τον κ Στεφόπουλο Χρήστο.

Κατόπιν του υπ αρ. 75521/02-09-2016 πρακτικού κλήρωσης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών   κληρώθηκαν για την  οριστική παραλαβή του έργου , οι μηχανικοί :

Τακτικά μέλη  είναι :

α. Καλφοπούλου  Αγγελική  Αρχιτέκτονας  Μηχανικός ΠΕ , υπάλληλος του Δήμου Βόλου

β.Σόφη  Αποστολία  Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕ , υπάλληλος του Δήμου Βόλου

ενώ τα αναπληρωματικά μέλη κατά αντιστοιχία είναι :

α Τσέλιου Στυλιανή Πολιτικός    Μηχανικός ΠΕ ,  υπάλληλος του Δήμου Βόλου

β. Χριστοδούλου Δημήτρης Χωροτάκτης  Μηχανικός ΠΕ , υπάλληλος του Δήμου Βόλου

Το έργο θα παραδοθεί από την επιβλέπουσα Τύρου Θεοφανή ,και τον ανάδοχο του έργου κ.Μαργαρίτη  Β.Πατσιαντά .

Ο πρόεδρος της επιτροπής θα είναι ο αρχαιότερος των υπαλλήλων αυτής.

Παρακαλούμε για την εισήγηση του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο .

| H ΕΠΙΒΛΕΠOΥΣΑ ΤΥΡΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ |  | H ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝ H Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΒΙΑ ΕΛΕΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ |
| --- | --- | --- |
| Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΟΜΗΣΗΣ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ | Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ | Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |