| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |  | Βόλος, 5 -10-2016 Αρ.Πρωτ. 86413 |
| --- | --- | --- |
| ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  | ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου |
| Ταχ.Δ/νση: Μικρασιατών 81 (ΚΤΙΡΙΟ «ΣΠΙΡΕΡ») Πληροφορίες: Αργ. Τσιώνα Τηλέφωνο : 24210 – 94046 Fax : 24210 – 23492 Email : rtsiona@volos-city.gr |  |  |

ΘEMA:	Έγκριση του 1ου  Aνακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου:

«Συντηρήσεις δρόμων Δ.Ε. Βόλου – Ν. Ιωνίας έτος 2015»

Σας υποβάλλουμε τον 1ο A.Π. συνοδευόμενο από την αιτιολογική έκθεση, του  ανωτέρω  έργου.

H μελέτη και ο τρόπος εκτέλεσης του έργου εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 226/2015 (ΑΔΑ:Ω4ΠΙΩ96-4Τ4) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Με τον παρόντα A.Π. προκύπτει μια υπέρβαση 1.377,44 € λόγω αλλαγής του ΦΠΑ από 23% σε 24%.

Παρακαλούμε για την εισαγωγή του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο προς

έγκρισή  του.

| H ΣΥΝΤΑΞΑΣA ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ ΤΣΙΩΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ | Ο ΠΡΟΙΣΤ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΟΥΚΙΠΟΥΔΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ | H ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΠΡΟΒΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ |
| --- | --- | --- |
| Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΟΜΗΣΗΣ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ | Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ | Ο ΑΣΚΩΝ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ |

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            ΕΡΓΟ:    «Συντηρήσεις δρόμων Δ.Ε. Βόλου –                                                                                ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Δ.Ε.	     Ν. Ιωνίας έτους 2015»

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:   Αλέξανδρος Καμπύλης & ΣΙΑ Ο.Ε.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

συνοδεύουσα τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.)

που συντάχθηκε για λογιστική τακτοποίηση του έργου.

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

- Με την υπ’ αρ. 226/2015 (ΑΔΑ:Ω4ΠΙΩ96-4Τ4) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου, εγκρίθηκε η μελέτη και ο τρόπος εκτέλεσης του έργου.

- Με την υπ’ αρ. 155/2015 (ΑΔΑ:7ΩΧΜΩ96-92Ψ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι Διακήρυξης του έργου οι οποίοι συντάχθηκαν από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

- Η Δημοπρασία του εν λόγω έργου, διενεργήθηκε στις  9-09-2014.

- Με την υπ’ αρίθμ. 276/2015 (ΑΔΑ:789ΡΩ96-ΨΛΓ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία κρίθηκε νόμιμη με την υπ’ αρίθμ. πρωτ. 2059/131140/24-07-2015 (ΑΔΑ:ΩΙΤ7ΟΡ-ΨΑ6) απόφαση της Γ.Γ. Αποκ. Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, ανακηρύχθηκε ο προαναφερόμενος ανάδοχος.

- Η εργολαβική σύμβαση υπογράφηκε στις 6-11-2015.

ΙΙ. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

- Προϋπολογισμός έργου: 300.000,00 € (με Απρόβλεπτα , Αναθεώρηση και ΦΠΑ)

- Προϋπολογισμός Σύμβασης : 213.000,00 € (με Απρόβλεπτα, Αναθεώρηση και ΦΠΑ)

- Μέση έκπτωση : 29,00%

- Συμβατική Προθεσμία του έργου: 6/11/2016

- Ανάδοχος :  Αλέξανδρος Καμπύλης  & ΣΙΑ  Ο.Ε.

III. ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

Ο 1ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να συμπεριλάβει μέρος της δαπάνης των απρόβλεπτων, για την εκτέλεση των εργασιών. Επίσης υπάρχει μια υπέρβαση 1.377,44 € λόγω αλλαγής του ΦΠΑ από 23% σε 24%.

ΙV. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Με τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα οι δαπάνες εργασιών, απροβλέπτων, αναθεώρησης και ΦΠΑ,  διαμορφώνεται όπως στον παρακάτω πίνακα.

|  | 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών |
| --- | --- |
| ΔΑΠΑΝΗ (€) | ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (€) | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ (€) |
| ΕΡΓΑΣΙΕΣ | 149.674,18 | 167.097,57 |
| ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ | 22.451,12 | 0,00 |
| ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ | 1.045,43 | 1.045,43 |
| ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ | 0,00 | 5.027,74 |
| Φ.Π.Α. | 39.829,27 | 41.206,71 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 213.000,00 | 214.377,44 |

Κατόπιν αυτών όπως διαμορφώνεται ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, υπάρχει μια υπέρβαση 1.377,44 € λόγω αλλαγής του ΦΠΑ από 23% σε 24%.

| Βόλος, -09- 2016 Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΠΡΟΒΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ | Βόλος, -09- 2016 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΟΥΚΙΠΟΥΔΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ | Βόλος, -09- 2016 Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ ΤΣΙΩΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ |
| --- | --- | --- |