| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ | Βόλος, 4/10/2016 Αρ. Πρωτ. 85888 |
| --- | --- |
|  | ΠΡΟΣ: |
|  | Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου |
| Πληροφορίες: Α.Σόφη |
| Τηλ: 2421094038 |

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου ΄΄ Γενικές συντηρήσεις δημοτικών εγκαταστάσεων ( πάρκα,πλατείες κλπ ) Δ.Ε. Αισωνίας έτους 2014΄΄

Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε σύμφωνα με τις εντολές της επιβλέπουσας τεχνικής υπηρεσίας, από την οποία ζητήθηκαν να εκτελεστούν οι κάποιες αλλαγές οι οποίες δεν τροποποιούν το «βασικό σχέδιο» του έργου και γενικά είναι σύμφωνες με τα οριζόμενα του άρθρου 57 (Αυξομειώσεις εργασιών – Νέες εργασίες )  του Ν. 3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας της  κατασκευής Δημοσίων Έργων» :

Οι εργασίες που προέκυψαν πέρα της σύμβασης,  προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία ως αναγκαίες,  (άρθρο 57 παρ. 3. Ν. 3669/2008   ‘αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου’ ) και οφείλονται σε ελλείψεις της αρχικής μελέτης (άρθρο 57 παρ. 3. Ν. 3669/2008   ‘σφάλμα της μελέτης’)

Οι επιπλέον δαπάνες καλύπτονται από τα κονδύλια των επί έλαττον δαπανών που προκύπτουν από τις αλλαγές,  χωρίς υπέρβαση του συμβατικού αντικειμένου και χωρίς παράβαση των κανόνων που διέπουν τις επί έλαττον δαπάνες.

Η δαπάνη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα ανέρχεται στο ποσό των 18.600,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ  και προβλέπονται α) 14612,98 ευρώ για εργασίες β) 245,15 ευρώ για απρόβλεπτα  γ) 241,95 ευρώ για αναθεώρηση και δ) 3499,92 ευρώ για ΦΠΑ.

Εισηγούμεθα  την  έγκριση του  παρόντος  1ου  Ανακεφαλαιωτικού   Πίνακα   Εργασιών  διότι  είναι  απολύτως  αναγκαίος  για  την  τακτοποίηση και έντεχνη ολοκλήρωσή του έργου.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο το θέμα προς έγκριση του 1ου ΑΠΕ  του έργου.

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                           Ο  ΠΡΟΙΣΤ.ΤΜΗΜΑΤΟΣ               Η ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Αποστολία Σόφη                            Ιωάννης  Αρέθας                             Ελένη  Προβιά

Τοπογράφος Μηχαν.ΤΕ                 Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ                  Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΟΜΗΣΗΣ          Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ            Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ                                                                           ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ                 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ           ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΥ