| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφορίες: Αγ. Καλφοπούλου Τηλ. 2421094029, Fax: 2421023492 | Βόλος, 10-10- 2016 Αριθ. Πρωτ.: 87648 ΠΡΟΣ: τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου |
| --- | --- |

ΘEMA:  Έγκριση 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου « 5O Νηπιαγωγείο Βόλου ».

Το έργο είναι ενταγμένο  με MIS 446757 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος"

Η  δημοπρασία  έγινε  την  11-03-2015  και  η  σύμβαση  κατασκευής  του  έργου  υπεγράφη  την  15 / 09 /2015. Το  έργο  είχε   προϋπολογισμού  εργασιών  678.255,33 , ποσόν 122.085,96€ για Γ.Ε. &Ο.Ε.,   ποσόν  120.051,19  για  απρόβλεπτη  δαπάνη, ποσόν  30.827,03€  για  πρόβλεψη  αναθεώρησης  και  ποσόν  218.780€  για  Φ.Π.Α. , δηλαδή  συνολική  δαπάνη  1.170.000,00€. Η  έκπτωση  της  δημοπρασίας  είναι  50,62 %  και  η  συμβατική  δαπάνη  του  έργου  γίνεται  334.932,80€  για  τις  εργασίες, ποσόν 60.287,90€ για Γ.Ε. &Ο.Ε.,   ποσόν  59.283,10€  για  την  απρόβλεπτη  δαπάνη,  15.222,39€  για  την  πρόβλεψη  αναθεώρησης  και  108.037,02€  για το  Φ.Π.Α.  δηλαδή  συνολική  δαπάνη  του  έργου  μετά  την  έκπτωση  577.763,19€.

Ο συμβατικός χρόνος περαίωσης των οικοδομικών εργασιών είναι 180 ημέρες, δηλαδή έως 30-11-2015.

Το έργο ολοκληρώθηκε εμπρόθεσμα, σύμφωνα με την Βεβαίωση Περάτωσης αριθμ. πρωτ. 118827/4-12-2015.

O 5ος ΑΠΕ  συντάχθηκε για την τακτοποίηση  των ποσοτήτων της αναθεώρησης του έργου. Οι ποσότητες των εργασιών είναι ίδιες με αυτές του 4ου ΑΠΕ . Η τελική δαπάνη του έργου είναι  559.039,62€, μειωμένη κατά 18.723,57€ σε σχέση με τη σύμβαση.

Εισηγούμεθα  την  έγκριση του  παρόντος  5ου  Ανακεφαλαιωτικού   Πίνακα   Εργασιών,   προκειμένου να ολοκληρωθεί το οικονομικό αντικείμενο του έργου και να «κλείσει» το έργο.

Με τον εν λόγω ΑΠΕ το έργο όλο καθίσταται ολοκληρωμένο και λειτουργικό σύμφωνα  με την  Απόφαση Ένταξης

Η  Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας διατύπωσε την ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ  της για την τροποποίηση της σύμβασης του συγκεκριμένου έργου σύμφωνα με τον 5ο ΑΠΕ.

Κατόπιν των ανωτέρω  παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε  στο Δημοτικό Συμβούλιο   το θέμα  προς έγκριση του 5ου ΑΠΕ του έργου.

| Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ | Ο ΠΡΟΙΣΤ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΕΘΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | Η αναπληρωτρια ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΠΡΟΒΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ |
| --- | --- | --- |
| Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΟΜΗΣΗΣ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ | Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ | Ο ασκών χρέη ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ |

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    			ΕΡΓΟ: 5o NΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΛΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                         ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΥΕΔΡΟΝ ΑΕ

## Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η   Ε Κ Θ Ε Σ Η

(Συνοδεύει τον 5ο Α.Π.Ε.- ΤΕΛΙΚΟΣ)

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:

1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:                                      	1.170.000 ΕΥΡΩ

2. ΕΚΠΤΩΣΗ :                                                     	50,62%

3. ΗΜ. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ:             	11/03/2014

4. ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:                                	577.763,19 ΕΥΡΩ

5. ΑΝΑΔΟΧΟΣ:                                                   	ΕΥΕΔΡΟΝ ΑΕ

6. ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:                                       	15-09-2014

7. ΠΕΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:                                          	30-11-2015 (ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ)

9. Ποσό προτεινόμενο με τον παρόντα 5ο Α.Π.Ε. : 	559.039,65ΕΥΡΩ

Ο 5ος  Α.Π.Ε, συντάχθηκε με βάση τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί Δημοσίων Έργων για να περιλάβει την τακτοποίηση των ποσοτήτων των αναθεωρήσεων  του έργου.

Συγκεκριμένα, η αναθεώρηση μηδενίζεται, με βάση το Ν4412 (ΦΕΚ Α’147 - 08.08.2016 – άρθρο 153, παράγραφος 23), διότι το έργο έχει εκκίνηση το Β’ τρίμηνο του 2013, επομένως χρησιμοποιείται για όλα τα άρθρα σταθερός συντελεστής ίσος με τη μονάδα.

Οικονομικά στοιχεία 5ου Ανακ. Πίνακα.

Η δαπάνη του 5ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα ανέρχεται στο ποσό των  559.039,62 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά -18.723,57 (ποσοστό 3,24%).

Αναλυτικά, ο προτεινόμενος ΑΠΕ είναι :

Σύνολο εργασιών : 	454.503,76 €

Απρόβλεπτα  : 	           0,00 €

Άθροισμα  : 	454.503,76 €

Αναθεώρηση  : 	           0,00 €

Άθροισμα  : 	454.503,76 €

ΦΠΑ  : 	104.535,86 €

Γενικό Σύνολο   : 	559.039,62 €

ΠΡΟΤΑΣΗ

Προτείνεται η έγκριση του 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, του εν λόγω έργου καθότι οι ποσότητες των εργασιών είναι ίδιες με  αυτές του εγκεκριμένου 4ου ΑΠΕ, και γίνεται  τακτοποίηση του ποσού της αναθεώρησης.

Με τον εν λόγω ΑΠΕ το έργο ολοκληρώνεται σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης και της Απόφασης ένταξης.

##### ΒΟΛΟΣ  16 / 09 /2016

##### Η Συντάξασα

##### Αγγελική Καλφοπούλου

###### Αρχιτέκτων Μηχανικός

# Text boxes

Η αναπληρώτρια Δ/ντρια ΤΥ

Ελένη  Προβιά

Πολιτικός Μηχανικός