| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  | Βόλος, 10 - 10 - 2016 Αριθ. Πρωτ.: 87634 ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου |
| --- | --- | --- |
| Ταχ. Δ/νση : Μικρασιατών 81 (Κτίριο Σπίρερ) Ταχ. Κώδ. : 38333 Βόλος Πληροφορίες : Καλφοπούλου Α. Τηλ. : 2421094029 Fax : 2421023492 |  |

ΘΕΜΑ:  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου

Σας αποστέλλουμε το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟΝ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ», και επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του Ν.3669/2008 αρμόδια αρχή για την έγκριση του πρωτοκόλλου είναι το Δημοτικό Συμβούλιο, παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης στην επομένη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

| Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ |  | Η ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΠΡΟΒΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ |
| --- | --- | --- |
| Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΟΜΗΣΗΣ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ | Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ | Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΒΟΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ |

Εσ. Διανομή:

- Φ. Έργου (Καλφοπούλου)

- Χρον. Αρχείο

| ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟΝ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΑΛΕΞΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΟΛ. ΜΗΧ. Ε.Δ.Ε. |
| --- | --- |

# ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ  ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Οι υπογραφόμενοι:

- Ανάργυρος Κελαιδόπουλος……………………………………………………………………….. (δημοτικός υπάλληλος)

- Ιωάννης Ζαγοριανός………………………………………………………………………………..  (δημοτικός υπάλληλος)

- Χρήστος  Στεφόπουλος ……………………………………………………………………..    (δημοτικός σύμβουλος)

που αποτελούν την επιτροπή προσωρινής & οριστικής  παραλαβής του παραπάνω σύμφωνα με την αριθμ. 628/2016 απόφαση   του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βόλου μεταβήκαμε σήμερα την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου  2016 στο έργο, με την ανάδοχο Αλεξίου Σταυρούλα και εκπρόσωπο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών,   παραλάβαμε τις εργασίες όπως αυτές αναγράφονται κατωτέρω.

| Α/α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΑΤ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΜΜ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Εσωτερικά βαψίματα (τιμή με εργασία και των υλικών) | 1 | ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ | 450,00 | Μ2 |
| 2 | Γυψοσανίδσ 12,50 μμ. + 12,50 μμ. Μετά του σκελετού 50*50 μ. (τιμή με εργασία και των υλικών) | 2 | ΕΠΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΚΑΤΟΣΤΑ | 7,98 | Μ2 |
| 3 | Ψευδοροφή από ορυκτή ίνα (τιμή με εργασία και των υλικών) | 3 | ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ | 50,00 | Μ2 |
| 4 | Περιφράξεις περ. Χώρου με σιδηροσωλήνα 2΄΄ πάχους 4μμ. Και δα΄ριγκ γαλβανιζέ 5*10*3 μμ. (τιμή με εργασία και των υλικών) | 4 | ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ | 25,80 | Μ2 |
| 5 | Συντήρηση της υδραυλικής εγκατάστασης σωλήνες σιφώνια μπαταρίες φλοτέρ κλπ. (τιμή με εργασία και των υλικών) | 5 | ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΝΑ | 1 | ΤΕΜ |
| 6 | σύνδεση όλων των ηλεκτρικών συσκευών δηλ. Ηλιακοί θερμ/νες, φωτιστικά θ. Σώματα, ηλ. Κουζίνες κλπ) (τιμή μόνο για την εργασία και των απαραίτητων υλικών σύνδεσης) | 6 | ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΝΑ | 1 | ΤΕΜ |
| 7 | Συντήρηση φωτισμού περιβάλλοντος χώρου(τιμή με εργασία και των υλικών) | 7 | ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΝΑ | 1 | ΤΕΜ |

Α. Ιστορικό Έργου

Το παραλαμβανόμενο έργο αφορά τις  εργασίες διαμόρφωσης σε μια πτέρυγα του κτιρίου ΚΕΣΑΜ, για να υλοποιηθεί το πρόγραμμα φιλοξενίας γυναικών.

Το έργο «Εργασίες διαμόρφωσης χώρων στον Ξενώνα φιλοξενίας γυναικών»   εκτελέστηκε βάσει μελέτης προϋπολογισμού 12.546,00€ που συντάχθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Τεχνικών Έργων.

- Με την αρ. πρωτ. 812/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η μελέτη του έργου και ο τρόπος εκτέλεση του.

- Με την με αρ. πρωτ. 1006/10-4-2012 απόφαση του  Γενικού Γραμματέα Ισότητας των Φύλλων με την οποία εντάχθηκε η πράξη με τίτλο «Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας- Ανάπτυξη και Λειτουργία Ξενώνων Φιλοξενίας» Β΄ Κύκλος του ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» και  συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

- Με τη υπ’ αριθμόν 183/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόλου, και την αριθμ, πρωτ. 1302/77965/24-4-2013 Απόφαση της Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας –Στερεάς Ελλάδας εγκρίθηκε η ανάθεση  του έργου στην κ. Αλεξίου Σταυρούλα, έναντι ποσού 8.812,95€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.

- Στις 29.04.2013 υπογράφηκε η με υπ. αριθ. 48436/ΤΥ2591/29-04-2013  σύμβαση για την εκτέλεση του έργου για ποσό 8.812,95 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (δαπάνη εργασιών 7.165,00€ &  ΦΠΑ 23%1.647,95€) και προθεσμία εκτέλεσης σαράντα πέντε ημέρες (45).

Β. Περαίωση του Έργου

- Προθεσμία: Το έργο άρχισε στις 29/04/2013 και τελείωσε εμπρόθεσμα στις 12/06/2013  σύμφωνα με την βεβαίωση περαίωσης του Δ/ντη Τεχνικών Υπηρεσιών.

Δ. Ποσοτική και Ποιοτική   Παραλαβή

Η  Επιτροπή  παραλαβής  αφού  ήλεγξε  κατά  το  εφικτόν,  τα στοιχεία του φακέλου, ποσοτικά  τις  εκτελεσθείσες  εργασίες  με  τις αναγραφόμενες  ποσότητες  της  Τελικής επιμέτρησης,  διαπίστωσε ότι οι εργασίες εκτελέστηκαν από απόψεως ποιότητας καλώς και μεταφέρει τις ποσότητες των εργασιών αυτής στο πρωτόκολλο ως έχουν .

Η παρούσα παραλαβή προτείνεται ως Προσωρινή και Οριστική.

Το παρόν συντάχθηκε σε 5 αντίγραφα και υπογράφεται ως ακολούθως.

Η επιτροπή παραλαβής                               Η Ανάδοχος                                Ο παραδίδων

Ανάργυρος Κελαιδόπουλος

Ιωάννης Ζαγοριανός			Αλέξιου  Σταυρούλα		η  αναπληρώτρια  Δ/ντρια Τ.Υ.

Ελένη Προβιά

Χρηστος  Στεφόπουλος