| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ |  | Βόλος, 06/10/2016 Αρ. πρωτ.: 86745 |
| --- | --- | --- |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΠΡΟΣ: | τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου |
| Ταχ. Δ/νση : Μικρασιατών 81 (κτήριο Σπίρερ) Τ.Κ.38333 Πληροφορίες: Δομνίκη Σταυριανού Τηλ.: 24210-94058 |  |  |

# ΘΕΜΑ: Παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου:  «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΒΟΛΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015» για χρονικό διάστημα δύο μηνών.

Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου του θέματος αρχικά έληγε στις 24 Φεβρουαρίου 2016.

Με την υπ’ αρ. 159/2016 Α.Δ.Σ. εγκρίθηκε παράταση τεσσάρων μηνών στη συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου, δηλαδή έως τις 24/6/2016.

Με την υπ’ αρ. 443/2016 Α.Δ.Σ. εγκρίθηκε παράταση τριών μηνών στην προθεσμία περαίωσης του έργου, δηλαδή έως τις 24 Σεπτεμβρίου 2016.

Με τη με αρ. πρωτ.82585/23-9-2016 αίτηση η ανάδοχος Κ/Ξ Μ. Αρβανιτοπούλου– Γ. Σβερώνης αιτείται παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου για δύο μήνες, δηλαδή έως τις 24 Νοεμβρίου 2016 ώστε να εγκριθεί ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και να ολοκληρωθούν οι εργασίες.

Κατόπιν των παραπάνω, η υπηρεσία μας εισηγείται τη χορήγηση παράτασης  της συμβατικής  προθεσμίας του έργου για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, δηλαδή έως τις 24 Νοεμβρίου 2016, ώστε να συνταχθεί ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και να ολοκληρωθούν οι εργασίες του εν λόγω έργου.

Παρακαλούμε για την εισαγωγή του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση.

| Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ | Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜHΜΑΤΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ | Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |
| --- | --- | --- |
| ΔΟΜΝΙΚΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΕΘΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ | ΕΛΕΝΗ ΠΡΟΒΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ |
| Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΟΜΗΣΗΣ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ | Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ |
| ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ |

Εσωτ. Διανομή

- Χρον. Αρχείο

- Φ.Εργου

- Φ. Επιβλέποντα