| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ |  | Βόλος, 6/10/2016 Αρ. πρωτ.: 86750 |
| --- | --- | --- |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΠΡΟΣ: | τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου |
| Ταχ. Δ/νση : Μικρασιατών 81 (κτήριο Σπίρερ) Τ.Κ.38333 Πληροφορίες: Δομνίκη Σταυριανού Τηλ.: 24210-94058 |  |  |

# ΘΕΜΑ: Παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου:  «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015» για χρονικό διάστημα δύο μηνών.

Η   συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου του θέματος έληγε αρχικά στις 24 Φεβρουαρίου 2016.

Με την υπ’ αρ. 160/2016 Α.Δ.Σ. εγκρίθηκε παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου για τέσσερις μήνες δηλαδή έως τις 24/6/2016. Με την υπ’ αρ. 361/2016 Α.Δ.Σ. εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε., το 1ο ΠΚΤΝΜΕ και η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου.

Με την υπ’ αρ. 444/2016 Α.Δ.Σ. εγκρίθηκε παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου για τρεις μήνες, δηλαδή έως τις 24/9/2016.

Με τη με αρ. πρωτ. 82583/23-9-2016 αίτησή της η ανάδοχος Κ/Ξ Μ. Αρβανιτοπούλου – Γ. Σβερώνης αιτείται παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου για δύο μήνες δηλαδή έως τις 24 Νοεμβρίου 2016 ώστε να εγκριθεί ο 2ος Α.Π.Ε. και να ολοκληρωθούν οι εργασίες.

Κατόπιν των παραπάνω, η υπηρεσία μας εισηγείται τη χορήγηση παράτασης  της συμβατικής  προθεσμίας του έργου για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, δηλαδή έως τις 24 Νοεμβρίου 2016, ώστε να εγκριθεί ο 2ος Α.Π.Ε. και να ολοκληρωθούν οι εργασίες.

Παρακαλούμε για την εισαγωγή του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση.

| Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ | Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜHΜΑΤΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ | Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |
| --- | --- | --- |
| ΔΟΜΝΙΚΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΕΘΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ | ΕΛΕΝΗ ΠΡΟΒΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ |
| Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΟΜΗΣΗΣ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ | Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ |
| ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ |

Εσωτ. Διανομή

- Χρον. Αρχείο

- Φ.Εργου

- Φ. Επιβλέποντα