| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ |  | Βόλος, 1 / 8 /2018 Αρ. πρωτ.: 65217 |
| --- | --- | --- |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΠΡΟΣ: | τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου |
| Ταχ. Δ/νση : Μικρασιατών 81 (κτίριο Σπίρερ) Τ.Κ.38333 Πληροφορίες: Αγαθός Θεόδωρος Τηλ.: 24210-64931 |  |  |

ΘΕΜΑ: Παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης  της  υπηρεσίας  με τίτλο: «Εργασίες επανέλεγχου στεγανότητας σωληνώσεων των εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου»   για χρονικό διάστημα σαράντα ημερών .

Η   συμβατική προθεσμία περαίωσης της υπηρεσίας  του θέματος λήγει την 12η Αυγούστίου 2018.

Με τη με αρ. πρωτ. 64554/31-7-2018 αίτησή του ο ανάδοχος αιτείται παράταση της προθεσμίας περαίωσης της υπηρεσίας  έως τις 21/9/2018 διότι λόγω των αρκετών σχολικών αργιών (διακοπές καλοκαιριού,  οι οποίες συνέπεσαν με την συμβατική προθεσμία εκτέλεσης της υπηρεσίας  ) ενώ σχεδόν τις ίδιες χρονικές περιόδους συνέπεσαν άδειες των υπεύθυνων υπαλλήλων των δημοτικών κτιρίων και άρα  δεν ήταν εφικτό να ολοκληρωθούν οι εργασίες εμπρόθεσμα

Κατόπιν των παραπάνω, η υπηρεσία μας εισηγείται τη χορήγηση παράτασης  της συμβατικής  προθεσμίας της υπηρεσίας  για χρονικό διάστημα σαράντα (40) ημερών μηνών, δηλαδή έως τις 21/9/2018, ώστε να ολοκληρωθούν οι εργασίες

Παρακαλούμε για την εισήγηση του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση.

|  | Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜHΜΑΤΟΣ | Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |
| --- | --- | --- |
|  | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΩΡΟΤΑΚΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ | ΕΛΕΝΗ ΠΡΟΒΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ |
| Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΟΜΗΣΗΣ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ | Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ |
| ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΕΟΣ |

Εσωτ. Διανομή

- Χρον. Αρχείο

- Φ.Εργου

- Φ. Επιβλέποντα