| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ Β Ο Λ Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | Βόλος 15 / 01 / 2026 Αρ. Πρωτ.: 3218 |
| --- | --- |
| Ταχ. Δ/νση: Προύσης 22 Πληροφορίες: Κων/νος Πολυχρονίδης Τηλέφωνο: 24213 53273 | Προς : Πρόεδρο ΔΣ Βόλου κ. Αθανάσιο Θεοδώρου |

ΘΕΜΑ: «Απολογισμός Πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής 2025 - Διεύθυνση Πρασίνου »

Ο Βόλος έχει υψηλό ποσοστό πρασίνου ανά κάτοικο σε σχέση με άλλες πόλης της Ελλάδας. Στη Δημοτική Ενότητα Βόλου υπάρχουν 593 στρέμματα διαμορφωμένης έκτασης Πρασίνου που κατανέμονται σε 238 χώρους και περιλαμβάνουν πάρκα και πλατείες (Πάρκο Αναύρου, 47 στρέμματα, Πλατεία Ρήγα Φεραίου, 36 στρέμματα κ.α.), νησίδες, σχολικές αυλές και προαύλειοι χώροι εκκλησιών και Δημόσιων Κτιρίων. Αντίστοιχα η Δημοτική Ενότητα Νέας Ιωνίας διαθέτει 504 στρέμματα διαμορφωμένης έκτασης Πρασίνου που κατανέμονται σε 88 χώρους, μεγαλύτεροι των οποίων είναι το Πολιτιστικό Άλσος Νέας Ιωνίας έκτασης 143 στρ και ο περιβάλλον χώρος του Πανθεσσαλικού με 120 στρέμματα. Στις δημοτικές ενότητες υπάρχουν μικρότερες εκτάσεις χώρων Πρασίνου.

Επίσης διαθέτει εκτεταμένο και πυκνό δίκτυο δενδροφυτεύσεων στα πεζοδρόμια του πολεοδομικού ιστού, που ξεπερνά τα 80.000 δένδρα.

Παρά τη μείωση του Προσωπικού λόγω συνταξιοδοτήσεων και τις δεδομένες δυσκολίες της καθημερινότητας, η υπηρεσία προσπαθεί να ανταπεξέλθει για να χαίρεται ο δημότης και να απολαμβάνει ο τουρίστας αξιοπρεπείς χώρους πρασίνου στην πόλη μας.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:

Από το τη Διεύθυνση Πρασίνου πραγματοποιήθηκαν από 01/01/2025 μέχρι 31-12-2025:

Α. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

- Συντήρηση σε μηνιαία βάση (12 επεμβάσεις ετησίως) σε 400 στρέμματα πάρκων και πλατειών της Δημοτικής Ενότητας Βόλου και σε 504 στρέμματα χώρων πρασίνου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Ιωνίας, με εργασίες χλοοκοπής, βοτανίσματος, διαμόρφωσης θάμνων και κλαδέματος δέντρων.

- 3 επεμβάσεις ετησίως σε 115 αύλειους χώρους σχολείων έκτασης 150 στρεμμάτων με εργασίες κοπής χόρτων, κλαδέματος θάμνων δένδρων

- Συντήρηση σε μηνιαία βάση (12 επεμβάσεις ετησίως) στις νησίδες: Αθηνών, Λαρίσης, Αναλήψεως και 2ας Νοεμβρίου έκτασης 15 στρεμμάτων, με εργασίες βοτανίσματος και διαμόρφωσης θάμνων σε μπορντούρα.

- Συντήρηση Πρασίνου - Ευτρεπισμός και Καθαρισμός 53 στρεμμάτων αύλειων χώρων εκκλησιών.

- Εργασίες κλαδέματος, εργασίες βοτανίσματος κοινόχρηστων χώρων και Παροχή Γεωτεχνικής Υποστήριξης στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Βόλου.

- Εργασίες βοτανίσματος φωλεών φύτευσης σε 43 χιλιόμετρα κεντρικών οδών του Δήμου.

Β. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΏΝ ΠΑΡΤΕΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ - ΙΑΣΟΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΟΥΣ ΚΥΚΛΙΚΟΥΣ ΚΟΜΒΟΥΣ

Σε συνέχεια της παρέμβασης άνευ προηγουμένου που άλλαξε εντελώς την εικόνα της πόλης που ήταν αυτή της κατασκευής γραμμικών παρτεριών μήκους 1330 μέτρων στις οδούς Δημητριάδος, Ιάσονος, Ελευθερίου Βενιζέλου - Κ. Καρτάλη και της κατασκευής των κυκλικών κόμβων, η Δ/νση Πρασίνου πραγματοποιεί τη συντήρηση των γραμμικών παρτεριών και των κόμβων σχεδόν σε καθημερινή βάση. Στα πλαίσια αυτά πραγματοποιείται κυρίως:

- Διαμόρφωση των παρτεριών - κόμβων, συντήρηση – επιδιόρθωση των δικτύων άρδευσης και συμπληρωματικές φυτεύσεις τους με καλλωπιστικές ελιές και εποχιακά φυτά (κυκλάμινα ή βιγγόνιες)

- Ανανέωση εποχιακών φυτών (2 φορές / έτος), εργασίες διαμόρφωσης κόμης των ελιών σε σφαίρα και βοτανίσματος ανά 15-20 ημέρες.

Γ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΟΤΑΝΙΣΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΒΟΛΟΥ – ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΤΑΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΣΩΝ

Σε όλη τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας πραγματοποιήθηκαν εργασίες βοτανίσματος τόσο εντός πολεοδομικού συγκροτήματος Βόλου - Νέας Ιωνίας όσο και στα περιαστικά δάση ως εξής:

|  | Αριθμός στρεμμάτων |
| --- | --- |
| Εργασίες βοτανίσματος (κοπή ζιζανίων) με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό μηχάνημα πεζού χειριστή που βρίσκονται σε χώρους φυτών σε πεζοδρόμια - ερείσματα οδικών αξόνων του Δήμου Βόλου | 1.373 |

Δ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΟΜΗΣ ΔΕΝΔΡΩΝ

Στα πλαίσια του προγραμματισμού των εργασιών κλαδέματος πραγματοποιήθηκαν:

- Εργασίες κλαδέματος από εδάφους, από συνεργεία υπαλλήλων της Διεύθυνσης Πρασίνου σε περίπου 5000 δένδρα/έτος εντός του πολεοδομικού συγκροτήματος Βόλου και Νέας Ιωνίας.

- Εκτελέστηκαν εργασίες κλαδέματος από συνεργεία υπαλλήλων της Διεύθυνσης Πρασίνου με τη συνδρομή ανυψωτικού μηχανήματος από το Τμήμα Ηλεκτροφωτισμού, σε περίπου 150 δένδρα εντός του πολεοδομικού συγκροτήματος Βόλου και Νέας Ιωνίας.

- Εκτελέστηκαν εργασίες κλαδέματος ψηλών επικίνδυνων δένδρων από ιδιωτικό μισθωμένο ανυψωτικό μηχάνημα σε περίπου 300 δένδρα εντός του πολεοδομικού συγκροτήματος Βόλου και Νέας Ιωνίας. Η Διεύθυνση Πρασίνου εκτέλεσε αντίστοιχες εργασίες και στις Δημοτικές και Τοπικές κοινότητες σε συνολικό αριθμό περίπου 200 δένδρων. Οι εργασίες πρέπει να συνεχιστούν για τα επόμενα έτη.

- Εκτελέστηκαν εργασίες κλαδέματος δένδρων ύψους μέχρι 8 μέτρων από ιδιωτικό συνεργείο εδάφους σε 1800 δένδρα εντός του πολεοδομικού συγκροτήματος Βόλου και Νέας Ιωνίας.

- Κλάδεμα 14 επικίνδυνων πλατάνων μεγάλου ύψους με αναρριχητές

Ε. ΦΥΤΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ- ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Η αλλαγή στην αισθητική εικόνα τουλάχιστον στα κεντρικά σημεία της πόλης είναι ορατή και θεωρούμε ότι οι πολίτες του Βόλου ικανοποιούνται με την αλλαγή αυτή καθώς και οι χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την πόλη μας. Με την συμμετοχή από όλους τους εργαζομένους της Διεύθυνσης Πρασίνου πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες παρεμβάσεις διαμόρφωσης και αισθητικής αναβάθμισης χώρων του Δήμου Βόλου όπως:

- Δημιουργία χώρων πρασίνου στην οδό Ερμού,

- Δημιουργία περιβάλλοντος χώρου στο Νηπιαγωγείο στην οδό Απόλλωνος στη Νέα

Δημητριάδα,

- Δημιουργία περιβάλλοντος χώρου στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου στην οδό Κανάρη,

- Δημιουργία κυκλικού κόμβου στην οδό Παρασκευοπούλου στη Νέα Ιωνία,

- Φυτοτεχνική αναμόρφωση όλων των κυκλικών κόμβων,

- Φυτοτεχνική αναμόρφωση στη νησίδα Λαρίσης,

- Φυτοτεχνική αναμόρφωση στη νησίδα Αθηνών,

- Φυτεύσεις θάμνων στις νησίδες 2ας Νοεμβρίου, Παγασών,

- Φυτεύσεις νησίδων και πεζοδρομίων στις οδούς Καραμπατζάκη και Ζάχου,

- Φυτεύσεις δένδρων στην Δ.Ε. Αισωνίας.

- Τέλος, κάθε έτος πραγματοποιούνται εργασίες συντήρησης με λίπανση, φυτοπροστασία, βοτάνισμα και αντικατάστασης φυτών στις διαμορφώσεις της περσινής χρονιάς σε πλατείες και σχολεία της πόλης.

Οι συνολικές προμήθειες φυτικού υλικού που χρησιμοποιήθηκαν σε όλες της φυτεύσεις-ανανεώσεις/έτος απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα:

|  | Αριθμός φυτών ανά είδος |
| --- | --- |
| Προμήθεια φυτών του Δήμου Βόλου για το έτος 2025 01/01/2025 έως 31/12/2025) | α) Εποχιακά φυτά= 18960, β) Καλλωπιστικά δένδρα= 550, γ) Καλλωπιστικοί θάμνοι= 1080, δ) Έτοιμος χλοοτάπητας= 2250 τ.μ |

ΣΤ. ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΚΟΥΚΟΥΛΙΩΝ από τα Πεύκα από εδάφους και με τη χρήση καλαθοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος (ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΙΤΥΟΚΑΜΒΗΣ ΠΕΥΚΩΝ)

Όπως κάθε χρόνο πραγματοποιήθηκαν επεμβάσεις αφαίρεσης φωλιών πιτυοκάμπης που προκαλούν έντονα συμπτώματα αλλεργίας με χρήση καλαθοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος, σε 110 Πεύκα σε σχολικά συγκροτήματα, Πάρκα και πλατείες του Δήμου καθώς και προληπτικοί ψεκασμοί με βιολογικά εντομοκτόνα για την καταπολέμηση των προνυμφών της πιτυοκάμπης.

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Συνεργασία με τη Διεύθυνση Καθαριότητας σε δράσεις του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας και του Τμήματος Κοινοχρήστων χώρων.

H. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Συνεργασία με τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών για την εγκατάσταση πρασίνου και αρδευτικού δικτύου σε νέα έργα διαμόρφωσης κοινόχρηστων χώρων που πραγματοποιούνται.

Θ. ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΥΣΟΞΥΛΩΝ ΣΕ ΑΠΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ

Η παραγόμενη ξυλεία που προέκυψε από τις εργασίες κλαδέματος διανεμήθηκε σε όλους τους δικαιούχους πολίτες σε συνεργασία με την Υπηρεσία Πρόνοιας του Δήμου Βόλου.

Ι. ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Η Υπηρεσία Πρασίνου διεκπεραιώνει περισσότερα από 200 αιτήματα (γραπτά ή τηλεφωνικά) πολιτών/έτος τα περισσότερα εκ των οποίων αφορούν σε κλαδέματα και κοπή χόρτων.

Παράλληλα ανταποκρίνεται σε αιτήματα πολιτών μέσω της πλατφόρμας “novoville” σε καθημερινή βάση ως εξής:

| ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ NOVOVILLE |  |
| --- | --- |
| ΕΤΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ |
| 01/01/2025 - 31/12/2025 | 1575 |

ΙΑ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΡΙΖΩΣΗΣ ΞΕΡΩΝ ΚΟΡΜΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΣΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ

Εντός του 2025 η Δ/νση Πρασίνου πραγματοποίησε εργασίες εκρίζωσης κορμών δένδρων περιμέτρου από 0,30μ έως >1,51μ. Στο διάστημα αναφοράς εκριζώθηκαν 125 κορμοί και σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία αποκαταστάθηκαν τα πεζοδρόμια.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ                                                 Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΠΡΑΣΙΝΟΥ                                                            ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΣ                                   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ

ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ