| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  |  | Βόλος, 4 / 11 /2024 Αριθμ. Πρωτ.: 105885 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ταχ. Δ/νση: Πληρ.: Τηλ.: | Μικρασιατών 81, 38333 Βόλος Ε. Παξινού 24213 55660 | ΕΡΓΟ: | «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑ ΠΑΛΑΙΑ ΒΟΛΟΥ» |
|  |  | ΠΡΟΣ: | Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου |

ΘΕΜΑ: Ορισμός της Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑ ΠΑΛΑΙΑ ΒΟΛΟΥ»

Σχετικά με το έργο του θέματος ισχύουν τα παρακάτω:

Η μελέτη του έργου προϋπολογισμού 1.178.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. συντάχθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βόλου και εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 262/2020 (ΑΔΑ:Ψ6ΤΖΩ96-134) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου.

Με την υπ’ αριθμ. 957/2021 (ΑΔΑ:6ΔΚΥΩ96-5ΑΜ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόλου εγκρίθηκε το από 01-10-2021 πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου του έργου και σύμφωνα με αυτό, αναδείχθηκε ως οριστικός ανάδοχος ο ΜΠΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, με μέση έκπτωση 53,83%.

Η σύμβαση εκτέλεσης του έργου υπογράφηκε την 27-12-2021 για συνολική προσφερόμενη δαπάνη έργου συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, 560.589,96€.

Ως συμβατική προθεσμία για την ολοκλήρωση και περαίωση του έργου ορίσθηκε χρόνος (365) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, έως τις 27-12-2022 και δόθηκε παράταση έως τις 20/8/2023 (με την 487/2023 απόφαση Δ.Σ.).

Το έργο περατώθηκε στις 20/8/2023, σύμφωνα με την από 29/8/2023 Βεβαίωση Περάτωσης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. Η τελική επιμέτρηση του έργου κατατέθηκε στις 30/8/2023.

Σύμφωνα με τα παρακάτω έγγραφα:

- Το με αρ. πρωτ. 89720/16-10-2024 Πρακτικό κλήρωσης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Βόλου

- Το από 7-11-2024 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Θεσσαλίας (αρ. πρωτ. Δ.Τ.Υ. Δήμου Βόλου 97030/7-11-2024) περί ορισμού υπαλλήλου στην Επιτροπή Παραλαβής

- Το από 03/12/2024 έγγραφο του ΤΕΕ Μαγνησίας (αρ. πρωτ. Δ.Τ.Υ. Δήμου Βόλου 105346/03-12-2024) περί ορισμού εκπροσώπων και αναπληρωτών της Επιτροπής Παραλαβής του έργου του θέματος.

Ως μέλη της επιτροπής παραλαβής για το συγκεκριμένο έργο ορίζονται οι:

Τακτικά μέλη

ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΚΜΑΛΗ, ΠΕ Μηχανικών υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕΜΣ της Περιφέρειας Θεσσαλίας ως πρόεδρος,

ΣΤΕΦΑΝΟΥ – ΚΥΡΓΙΩΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΠΑΥΛΟΣ, Τοπογράφος Μηχ/κος ΠΕ της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βόλου

ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Αρχιτετκονας Μηχ/κος ΠΕ της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βόλου

ΒΙΟΛΕΤΑ ΜΗΤΡΟΥ, Πολιτικός Μηχ/κος ΠΕ ως μέλος - εκπρόσωπος του ΤΕΕ

ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ, Χωροτάκτης Μηχ/κος ΠΕ ως μέλος - εκπρόσωπος του ΤΕΕ

Αναπληρωματικά μέλη κατ’ αντιστοιχία

ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΜΠΑΡΕΚΑ, ΠΕ Μηχανικών, υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕΜΣ της Περιφέρειας Θεσσαλίας,

ΖΑΝΑΠΑΛΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ, Αρχιτέκτονας Μηχ/κος ΠΕ της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βόλου

ΣΟΦΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ Τοπογράφος ΤΕ της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βόλου

ΖΩΗ ΠΟΛΥΖΟΥ, Αρχιτέκτονας Μηχ/κός ΠΕ ως εκπρόσωπος του ΤΕΕ

ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ, Πολιτικός Μηχ/κός ΠΕ ως εκπρόσωπος του ΤΕΕ

Παρακαλούμε για την εισαγωγή του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση.

| Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ | Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜHΜΑΤΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ | Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |
| --- | --- | --- |
| ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΞΙΝΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΕΘΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ | ΕΛΕΝΗ ΠΡΟΒΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ |
| Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ | Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ | Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ |
| ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΠΟΥΡΝΙΩΤΗΣ | ΕΛΕΝΗ ΓΑΚΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΕΟΣ |

Συνημμένα

- Το με αρ. πρωτ. 89720/16-10-2024 Πρακτικό κλήρωσης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Βόλου,

- Το (αρ. πρωτ. Δ.Τ.Υ. Δήμου Βόλου 97030/7-11-2024) έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Θεσσαλίας περί ορισμού υπαλλήλου στην Επιτροπή Παραλαβής του έργου του θέματος,

- Το (αρ. πρωτ. Δ.Τ.Υ. Δήμου Βόλου 105346/03-12-2024) έγγραφο του ΤΕΕ Μαγνησίας περί ορισμού εκπροσώπων και αναπληρωτών της Επιτροπής Παραλαβής του έργου του θέματος

- Εσωτερική διανομή

1. Φ. Έργου

2. Χρόν. Αρχείο