**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

Για την υπηρεσία «Καταγραφή ρυθμιστικής σήμανσης και επικαιροποίησης της βάσης δεδομένων του Δήμου Βόλου, για την πόλη του Βόλου στην περιοχή μεταξύ της περιφερειακής οδού, Αναύρου και Κραυσίδωνα»

Του/της (Φυσικού προσώπου) ή της εταιρείας (ή ένωσης προμηθευτών κατά περίπτωση) .................................................................................................., όπως νόμιμα εκπροσωπείται από …………………………….........................................................................................................., με έδρα τ................................................ οδός .......................................................................................,

fax.........................................email..........................................................................................................

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **Εργασίες** | **Αριθμός Ατόμων** | **Ημέρες Απασχόλησης** | **Κόστος σε € ανθρωπο-****ημέρα** | **Σύνολο** |  |   |
|  |   |
| **ΣΤΑΔΙΟ Ι** |
| 1 | Αναγνώριση υπό εξέταση περιοχής - στοιχείων καταγραφών, κωδικοποίηση οδών και παρειών οικοδομικών τετραγώνων και έλεγχος | 2 | 25 |  |  |  |   |
| 2 | Καταγραφή ονοματοδοσίας οδών και παρείων οικοδομικών τετραγώνων και έλεγχος, δόμηση γραμμικού συστήματος αναφοράς για τις οδούς της υπό εξέτασης περιοχής και έλεγχος. | 2 | 20 |  |  |   |
| 3 | Σύνταξη εισαγωγικής Τεχνικής έκθεσης εργασιών | 1 | 6 |  |  |   |
| **ΣΤΑΔΙΟ ΙΙ** |
| 4 | Επικαιροποίηση ψηφιακού υποβάθρου  | 4 | 28 |  |  |  |   |
| 5 | Καταγραφή ρυθμιστικής σήμανσης (κατακόρυφης - οριζόντιας) - Χαρακτηρισμός κατάστασης στοιχείων σήμανσης στύλοι, πινακίδες, διαγράμμιση κλπ)-Δημιουργία ηλεκτρονικού αρχείου φωτογραφικής τεκμηρίωσης | 6 | 56 |  |  |  |
| 6 | Εισαγωγή σε κατάλληλη βάση δεδομένων και συσχέτιση απογραφής θέσης επί ορθοφωτοχάρτη. | 4 | 42 |  |  |   |
| 7 | Εισαγωγή στην βάση δεδομένων κατάστασης στοιχείων σήμανσης. | 4 | 14 |  |  |   |
| 8 | Ανάπτυξη βάσεως δεδομένων. | 4 | 16 |  |  |   |
| 9 | Σύνταξη Τελικής Τεχνικής έκθεσης εργασιών - παραδοτέου υλικού. | 2 | 12 |  |  |   |
| 10 | Σύνταξη και εκτύπωση Ψηφιακών Θεματικών χαρτών. | 2 | 10 |  |  |   |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ** |  |  |   |
| **ΦΠΑ 24%** |  |  |   |
| **ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ****(ολογράφως……………………………………………………………………………………..** |  |  |   |

Η παρούσα οικονομική προσφορά ισχύει για διάστημα εκατόν είκοσι (120) ημερών, αρχής γενομένης από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού *(πρβλ στην παράγραφο 2.4.5 της διακήρυξης).*

 **Ημερομηνία:…../…../……..**

 **Ο Προσφέρων**

 **(υπογραφή-σφραγίδα**