| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.. Ταχ. Δ/νση: Οδός Μικρασιατών 81- Μακρινίτσης (κτίριο Σπίρερ) Ταχ. Κωδικας: 38333 Πληροφορίες: Δημήτρης Μαραγκόζης Τηλέφωνο: 24213-55632 E-mail: d.maragozis@volos-city.gr. |  | Βόλος 31 / 10 /2025 Αριθμ. Πρωτ. : 121835 Προς Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου |
| --- | --- | --- |

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Έργου «Συντήρηση Καλντεριμιών και Πλακόστρωτων Κοινοχρήστων Χώρων Δημοτικών Ενοτήτων πλην Βόλου και Ν.Ιωνίας έτους 2021»

Παρακαλούμε για τη συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του εν λόγω έργου.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

- Απόφαση έγκρισης μελέτης του έργου είναι η υπ’ αριθ. 74/2021 (ΑΔΑ:Ψ3Φ4Ω96-ΣΣΤ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόλου.

- Απόφαση με την οποία έγινε η κατάρτιση των όρων διακήρυξης είναι η υπ’ αριθ.  178/2021 (ΑΔΑ: 96Β7Ω96-ΗΣΘ) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόλου.

- Απόφαση ανάθεσης  του έργου είναι η υπ’ αριθ. 678/2022 (ΑΔΑ: 6ΧΧΙΩ96-2Β9) με την οποία εγκρίθηκε το από 04/07/2022 πρακτικό  ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου.

- Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ήταν 300.000,00 € συμπεριλαμβανομένου  του ΦΠΑ

- Η υπ’ αριθμ 75337 Σύμβαση εκτέλεσης του έργου υπογράφτηκε στις 05-10-2022 με ποσό  220.004,40 €

- Η τελική δαπάνη του έργου ανήλθε στο ποσό των 221.239,97 €

- Επιβλέπων  του έργου: Δημήτρης Μαραγκόζης Αρχιτέκτων Μηχανικός

- Η προθεσμία περαίωσης ήταν δώδεκα (12) μήνες. ήτοι έως 05/10/2023.

- Με την υπ’ αριθ. 628/2023 (ΑΔΑ:6ΡΠΑΩ96-ΡΛ5) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βόλου εγκρίθηκε η 1η παράταση προθεσμίας του έργου έως 05-04-2024.

- Με ην υπ’ αριθ. 211/2024 (ΑΔΑ:98ΔΨΩ96-ΟΕΧ) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Βόλου εγκρίθηκε η 2η παράταση προθεσμίας του έργου έως 30-06-2024.

- Με ην υπ’ αριθ. 559/2024 (ΑΔΑ:9ΧΦ5Ω96-ΡΝ8) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Βόλου εγκρίθηκε η 3η παράταση προθεσμίας του έργου έως 31-07-2024.

- Το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 25-07-2024 σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 66369/31-07-2024 βεβαίωση περαίωσης εργασιών.

- Η τελική επιμέτρηση υποβλήθηκε από τον ανάδοχο στις 02-08-2024 με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 67246 έγγραφο και εγκρίθηκε από την υπηρεσία  στις 20-08-2024 με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 67246 έγγραφο.

- Στις 25.10.2025  συμπληρώνεται ο  χρόνος συντήρησης μετά  τον  οποίο πρέπει  να διενεργηθεί η  Παραλαβή του έργου ( άρθρα 171 &  172 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει).

- Με το αρ. πρωτ. 120994/29-10-2025 Πρακτικό κλήρωσης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βόλου αναδείχθηκαν ως μέλη της Επιτροπής Παραλαβής  οι παρακάτω υπάλληλοι της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Τακτικά Μέλη

- Σταυριανού Δομνίκη

- Ανδρεάδη Χριστίνα

Αναπληρωματικά Μέλη κατ’ αντιστοιχία

- Χριστοδούλου Δημήτρης

- Παξινού Ευαγγελία

Με το αρ. πρωτ. 114070/06-10-2025   η υπηρεσία μας αιτήθηκε τον ορισμό εκπροσώπων από το ΤΕΕ και με το αρ. πρωτ. 380/13-10-2025 το ΤΕΕ όρισε  ως τακτικούς  εκπρόσωπους του ,  τις κ.κ. Ευτυχία Αντωνίου, Μηχανικό Χωροταξίας και Νάνσυ Καπούλα, Πολιτικό Μηχανικό με αναπληρωτές τους την κ. Βίκυ Μήτρου, Πολιτικό Μηχανικό και τον κ. Άρη Θεοδώρου, Πολιτικό Μηχανικό.

Με το αρ. πρωτ. 114066/06-10-2025 η υπηρεσία μας αιτήθηκε τον ορισμό προέδρου της Επιτροπής από την Περιφέρεια Θεσσαλίας και με το αρ. πρωτ. 391149/09-10-2025 η Περιφέρεια Θεσσαλίας όρισε  ως πρόεδρο της επιτροπής την κ. Πολύζου Παναγιώτα, ΠΕ Μηχανικών με αναπληρώτρια την  κ.Χατζοπούλου Ειρήνη, ΠΕ Μηχανικών

Συνεπώς η σύσταση της ανωτέρω επιτροπής έχει ως εξής

Τακτικά Μέλη

- Πολύζου Παναγιώτα - Πρόεδρος Επιτροπής

- Αντωνίου Ευτυχία

- Νάνσυ Καπούλα

- Σταυριανού Δομνίκη

- Ανδρεάδη Χριστίνα

Αναπληρωματικά Μέλη κατ’ αντιστοιχία

- Χατζοπούλου Ειρήνη

- Βίκυ Μήτρου

- Άρης Θεοδώρου

- Χριστοδούλου Δημήτρης

- Παξινού Ευαγγελία

| Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΑΓΚΟΖΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | Η ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΠΡΟΒΙΑ Π ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΕΔΟΥΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ |
| --- | --- | --- |

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ                            Η  ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ               Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΠΟΥΡΝΙΩΤΗΣ                          ΕΛΕΝΗ ΓΑΚΙΟΠΟΥΛΟΥ                            ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΕΟΣ