ΕΡΓΟ:	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Δ. ΧΡΗΣΤΟΜΑΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(Συνοδεύει τον 1ο  Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα)
(σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/16 και το άρθρο 132 του Ν. 4412/16)

- ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Ο  μειοδοτικός διαγωνισμός έγινε την 10-09-2021 με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης επί τις εκατό (%) στις ομάδες του προϋπολογισμού.

Κατά τον διενεργηθέντα μειοδοτικό διαγωνισμό μειοδότης αναδείχθηκε o «ΧΡΗΣΤΟΣ Δ. ΧΡΗΣΤΟΜΑΝΟΣ» με μέση έκπτωση 24,93%.

Με την με αριθμ. Πρωτοκόλλου 1021/2021 (ΑΔΑ: 99ΝΞΩ96-0ΜΓ) κατακυρωτική απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόλου με την οποία, εγκρίθηκαν τα πρακτικά της δημοπρασίας και ανατέθηκε η εκτέλεση των εργασιών του παραπάνω έργου επ΄ονόματι της εταιρείας « ΧΡΗΣΤΟΣ Δ. ΧΡΗΣΤΟΜΑΝΟΣ».

Η συμβατική δαπάνη του έργου μετά την έκπτωση είναι  750.692,79€ με τον ΦΠΑ 24%.
Το συμφωνητικό υπεγράφη την  10/02/2022.

Με την υπ’ αριθμ. 817/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία δόθηκε παράταση της προθεσμίας του έργου μέχρι 10/04/2023.

- ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

Η μελέτη του έργου συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Βόλου και εγκρίθηκε με την απόφαση αριθμ.485/2021 (ΑΔΑ: ΩΥΕΒΩ96-8ΟΦ) της Οικονομικής Επιτροπής  του Δήμου Βόλου.

- ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο έχει ως φυσικό αντικείμενο την σκυροδέτηση των οδών για την βελτίωση – αποκατάσταση της πρόσβασης σε επιλεγμένες θέσεις των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Βόλου.

- ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 1ΟΥ ΑΠΕ

Ο παρών 1ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε από την Υπηρεσία με σκοπό να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών όπως προέκυψαν μετά από ακριβείς προμετρήσεις, σύμφωνα με τη μέχρι σήμερα εξέλιξη των εργασιών του έργου.

Ο 1ος ΑΠΕ συνολικού προϋπολογισμού 750.692,79€  είναι σε ισοζύγιο ως προς την αρχική Σύμβαση.

- ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ 1ΟΥ ΑΠΕ

Με τον παρόντα 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα  η δαπάνη του έργου διαμορφώνεται ως εξής:

|  | Αρχική Σύμβαση | 1ος ΑΠΕ | Διαφορές (Προτεινόμενη δαπάνη- Εγκεκριμένη δαπάνη) |
| --- | --- | --- | --- |
| Σύνολο εργασιών | 524.891,14 | 528.515,84 |  |
| Απρόβλεπτη Δαπάνη | 78.733,67 | 75.108,97 |  |
| Σύνολο | 603.624,81 | 603.624,81 | Χωρίς μεταβολή |
| Αναθεώρηση | 1.772,60 | 1772,60 |  |
| Σύνολο | 605.397,41 | 605.397,41 | Χωρίς μεταβολή |
| Φ.Π.Α. 24% | 145.295,38 | 145.295,38 |  |
| ΑΘΡΟΙΣΜΑ | 750.692,79 | 750.692,79 | Χωρίς μεταβολή |

- ΕΙΣΗΓΗΣΗ – ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Σύμφωνα με την παραπάνω αιτιολόγηση και επειδή:

Με τον 1ο ΑΠΕ δεν πραγματοποιείται καμία μεταβολή στο φυσικό αντικείμενο του έργου.

Ο 1ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας.

Η εκτέλεση των εργασιών του 1ου Α.Π.Ε. θα γίνει με τους ίδιους όρους της αρχικής σύμβασης από τον ανάδοχο, ο οποίος τους αποδέχεται χωρίς επιφύλαξη,

εισηγούμαστε,

την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. για το έργο «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ», όπως συντάχθηκαν από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Βόλου και υπογράφηκαν χωρίς επιφύλαξη από τον ανάδοχο.

Η Αν. Δντρια Τεχνικής Υπηρεσίας			               Ο Επιβλέπων

ΠΡΟΒΙΑ ΕΛΕΝΗ					        ΔΕΔΟΥΣΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Πολιτικός Μηχανικός				        Πολιτικός Μηχανικός