ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ Πληροφ: Δ. Σταυριανού, Π. Δούκα Τηλ. 24210 94058-57

ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΥΠΕΡΔΟΜΗ ΕΕ

# ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

( Συνοδεύουσα τον 5ο  Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών)

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

- Με την υπ’ αριθμ. 560/2018 απόφαση του Δημοτικού  Συμβουλίου  Βόλου, εγκρίθηκε η μελέτη του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ», προϋπολογισμού μελέτης 1.400.000,00 €.

- Με τη με αρ. πρωτ. 32644/2-7-2018 (ΑΔΑ ΨΥΩ6465ΧΘ7-65Θ) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών εντάχθηκε η  Πράξη στο πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις».

- Με την  υπ’ αριθμ. 49/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόλου εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας και ανατέθηκε η εκτέλεση των εργασιών στη μειοδότρια εταιρεία.

- Μειοδότρια αναδείχθηκε η εργοληπτική εταιρεία ΥΠΕΡΔΟΜΗ ΕΕ, με μέση έκπτωση 60,87 % επί του προϋπολογισμού μελέτης του έργου.

- Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 6/5/2019 με α.α. 37144, για συνολική προσφερόμενη δαπάνη έργου 547.757,62€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..

- Ως συμβατική  προθεσμία για την ολοκλήρωση και περαίωση του έργου ορίσθηκε χρόνος δέκα (10) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, δηλαδή έως 6-03-2020.

- Με την υπ’ αριθμ. 71/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου εγκρίθηκε η πρώτη παράταση του έργου έως 06-06-2020.

- Με την υπ’ αριθμ. 214/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου εγκρίθηκε η δεύτερη παράταση του έργου έως 06-09-2020.

- Με την υπ’ αριθμ. 591/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου εγκρίθηκε η τρίτη παράταση του έργου έως 06-11-2020.

2. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 4ου Α.Π.Ε.

Ο παρών 5ος  Α.Π.Ε συντάχθηκε με βάση τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί Δημοσίων Έργων για να μηδενίσει την Αναθεώρηση του έργου.

3. ΚΛΕΙΣΙΜΟ 5ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

Η συνολική δαπάνη του παρόντος 5ου Α.Π.Ε., αναλύεται όπως παρακάτω :

|  | 4ος Α.Π.Ε. | 5ος Α.Π.Ε. | ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 440.593,93 € | 440.593,93 € | 0,00 € |
| ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ | 1.145,49 € | 0,00 € | -1.145,49 € |
| Φ.Π.Α. | 106.017,46 € | 105.742,54 € | -274,92 € |
| ΣΥΝΟΛΑ | 547.756,88 € | 546.336,47 € | -1.420,41 € |

4.ΕΙΣΗΓΗΣΗ - ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Σύμφωνα με την παραπάνω αιτιολόγηση και επειδή :

- Ο 5ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε με τις κείμενες διατάξεις της νομοθεσίας όπως αναφέρεται παραπάνω ως τακτοποιητικός ως προς την αναθεώρηση (μηδενισμός αναθεώρησης).

- Με τον 5ο ΑΠΕ δεν πραγματοποιείται καμία μεταβολή στο φυσικό αντικείμενο, ενώ το έργο θα καταστεί ολοκληρωμένο και λειτουργικό.

Εισηγούμαστε,

Την έγκριση του 5ου Α.Π.Ε. για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ»,  του Δήμου Βόλου συνολικού ποσού 546.336,47 €, μειωμένο κατά 1.420,41 € σε σχέση με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ, όπως συντάχθηκαν από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Βόλου και υπογράφηκαν χωρίς επιφύλαξη από τον ανάδοχο.

Βόλος,    / 02 /2023

ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΕΣ

ΔΟΜΝΙΚΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ 	ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΟΥΚΑ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ