|  |  | Βόλος 13 / 2 /2023 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |  | Αριθμ. Πρωτ : 9828 |  |
| ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ |  |  |  |

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                            ΠΡΟΣ:

ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ                                                                        τον Πρόεδρο του
 (Κτίριο Σπίρερ)                                                                       Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Δεδούσης Σωτήρης

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 24213 55642

FAX: 2421 0 23492

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του Έργου: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ»

Σας υποβάλλουμε τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών ο οποίος συνοδεύεται από αιτιολογική έκθεση του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ», σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/2016 και προτείνουμε την έγκρισή του.

Παρακαλούμε για την εισήγηση του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Επί του έργου σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1.ΙΣΤΟΡΙΚΟ

- Η μελέτη του έργου και οι όροι διενέργειας του δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού εγκρίθηκαν με την υπ΄ αριθμ. 485/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόλου.

- Το έργο προϋπολογισμού 1.000.000€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ανατέθηκε κατόπιν μειοδοτικού διαγωνισμού στον «ΧΡΗΣΤΟΣ Δ. ΧΡΗΣΤΟΜΑΝΟΣ»  με έκπτωση 24,93%.

- Η σύμβαση υπεγράφη στις 10/02/2022 με προθεσμία περαίωσης 8 μήνες ήτοι μέχρι 10/10/2022.

- Με την υπ’ αριθμ. 817/20222 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά έξι μήνες ήτοι μέχρι τις 10/04/2023.

- Το ανωτέρω έργο έχει ως φυσικό αντικείμενο την σκυροδέτηση οδών για την βελτίωση –αποκατάσταση της πρόσβασης σε επιλεγμένες θέσεις των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Βόλου.

- Ο 1ος ΑΠΕ συντάχθηκε προκειμένου να γίνουν οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών.

- Ο ΑΠΕ έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν. 4412/2016.

2. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Α. Οικονομικά Στοιχεία

Η συνολική δαπάνη του παρόντος 1ου ΑΠΕ σε σχέση με την αρχική εγκεκριμένη σύμβαση αναλύεται ως ακολούθως:

|  | Αρχική Σύμβαση | 1ος ΑΠΕ |
| --- | --- | --- |
| Άθροισμα εργασιών | 524.891,14 | 528.515,84 |
| Απρόβλεπτη Δαπάνη | 78.733,67 | 75.108,97 |
| Σύνολο | 603.624,81 | 603.624,81 |
| Αναθεώρηση | 1.772,60 | 1772,60 |
| Διάφορα Ποσά |  |  |
| Σύνολο | 605.397,41 | 605.397,41 |
| Φ.Π.Α. 24% | 145.295,38 | 145.295,38 |
| ΑΘΡΟΙΣΜΑ | 750.692,79 | 750.692,79 |

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα ο 1ος ΑΠΕ συντάχθηκε σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.

Ο 1ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας και είναι τακτοποιητικού χαρακτήρα με σκοπό να συμπεριληφθούν σε αυτόν αυξομειώσεις ποσοτήτων, οι οποίες προέκυψαν κατά την πορεία εκτέλεσης του έργου, και για να τακτοποιήσει την αναθεώρηση.

- Με τον 1ο ΑΠΕ δεν πραγματοποιείται καμία μεταβολή στο φυσικό αντικείμενο του έργου.

- Η εκτέλεση της σύμβασης σύμφωνα με τον 1ο Α.Π.Ε. θα γίνει με τους ίδιους όρους της αρχικής σύμβασης από τον ανάδοχο, ο οποίος τους αποδέχεται χωρίς επιφύλαξη.

- Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ  με τη συνεδρίαση της 31ης Ιανουαρίου 2023, πράξη 1η, θέμα 5ο γνωμοδότησε ομόφωνα υπέρ της έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε του έργου: «Παρεμβάσεις στους υφιστάμενους δρόμους» του Δήμου Βόλου.

Η Υπηρεσία μας, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω εισηγείται την έγκριση του 1ου ΑΠΕ. Παρακαλούμε για την εισαγωγή του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο, προκειμένου να εγκρίνετε:

Τον 1ο ΑΠΕ του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ»,

όπως συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Βόλου και υπογράφηκε χωρίς επιφύλαξη από τον ανάδοχο.

| Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΕΔΟΥΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ | Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΕΔΟΥΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ | Η ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΕΝΗ ΠΡΟΒΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ |
| --- | --- | --- |
| Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ | Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ | Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΕΟΣ |