| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ |  | Bόλος 24 - 02 – 202 Αριθμ. Πρωτ: 13752 |
| --- | --- | --- |

Πληροφορίες : κ. Ελένη Προβιά                                 Προς:  Το Δήμαρχο  Βόλου

Ταχ. Δ/νση     : Μικρασιατών 81-Μακρινίτσης

Κτίριο Σπίρερ

38333, Βόλος

Τηλέφωνο     : 24213 55601

E-mail 	         : dtexn@volos-city.gr

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2026.

Το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2026 εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 450/2025 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Σήμερα υπάρχει ανάγκη τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος για τους παρακάτω λόγους:

Έργα Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Στο εγκεκριμένο Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2026 έχει γίνει κατανομή χρηματοδοτήσεων

      - ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΕ ποσού 2.518.869,69 €,

      - ΚΑΠ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΕ ποσού 705.473,55  €,

      - ΣΑΤΑ ΠΟΕ  ποσού  190.199,81  €,

      - ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΕ   ποσού   176.553,81  €,

Με το κλείσιμο του οικονομικού έτους 2025 προέκυψε ταμειακό υπόλοιπο

- ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΕ ποσού 2.600.913,45  €,

- ΚΑΠ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΕ ποσού 634.483,48  €,

- ΣΑΤΑ ΠΟΕ  ποσού 175.912,97  €

- ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΕ   ποσού  168.675,86  €

Με την παρούσα τροποποίηση, στα έργα με τις παραπάνω χρηματοδοτήσεις που είναι ενταγμένα στο Τεχνικό Πρόγραμμα 2026 γίνονται αυξομειώσεις πιστώσεων προκειμένου να ανταποκρίνονται στις ανάγκες όπως έχουν διαμορφωθεί κατά την εκτέλεση του προγράμματος. Επίσης εντάσσονται δυο νέα έργα με χρηματοδότηση ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΕ

- «Επισκευή  Δημοτικού κτιρίου στην Τ.Κ. Δράκειας» προϋπολογισμού 200.000,00 € και

- «Επισκευαστικές εργασίες Η/Μ εγκαταστάσεων παιδικών σταθμών του Δήμου Βόλου» προϋπολογισμού 74.000,00 €

Στις χρηματοδοτήσεις γίνονται οι μεταβολές:

ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΕ συνολική αύξηση πιστώσεων ποσού 82.043,76  € (2.600.913,45  - 2.518.869,69 ).

ΚΑΠ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΕ συνολική μείωση πιστώσεων ποσού 70.990,07 € (634,483.48 - 705,473.55)

ΣΑΤΑ ΠΟΕ συνολική μείωση πιστώσεων ποσού 14,286.84 € (175,912.97 - 190,199.81)

ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ συνολική μείωση πιστώσεων ποσού 7.877,95€ (168,675.86 - 176,553.81)

Σε έργο με χρηματοδότηση ΕΠΑ-ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ που είναι ενταγμένα στο Τεχνικό Πρόγραμμα 2026 γίνεται μείωση πιστώσεων προκειμένου να ανταποκρίνονται στις ανάγκες όπως έχουν διαμορφωθεί κατά την εκτέλεση του προγράμματος

Τα παραπάνω φαίνονται αναλυτικά στο συνημμένο πίνακα.

Παρακαλούμε για την εισαγωγή του θέματος στη Δημοτική Επιτροπή, προκειμένου με σχετική απόφασή της καταρτίσει και στη συνέχεια να διαβιβάσει στο Δημοτικό Συμβούλιο, προς λήψη της σχετικής απόφασης έγκρισης της 1ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2026.

| Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΠΡΟΒΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ; Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΠΟΥΡΝΙΩΤΗΣ. |  |  |
| --- | --- | --- |