| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |  |
| --- | --- |
| ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΩΝ – ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ | Βόλος, 12-02-2026 Αρ. πρωτ. :11608 |
| Ταχυδ. Δ/νση: Μικρασιατών 81- Μακρυνίτσης |  |
| (κτήριο Σπίρερ) Τ.Κ. 383 33 |  |

ΠΡΟΣ:

Τον Πρόεδρο του

Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του Έργου «Κατασκευή ασανσέρ στο 6ο Γυμνάσιο Βόλου» σύμφωνα με το Ν.4412/2016 παρ. 172, όπως ισχύει με τις τροποποιήσεις του

Με την  υπ’ αριθ. 480/2023 (ΑΔΑ: 6ΖΓΑΩ96-8Ψ2) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η μελέτη και ο τρόπος εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή ασανσέρ στο 6ο Γυμνάσιο Βόλου» προϋπολογισμού 58.000,00 Ευρώ Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. ήτοι σύνολο ποσό 71.920,00 Ευρώ (με ΦΠΑ 24%).

Με την με αριθμ. πρωτ. 87268/27-11-2023 (ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΨΚ4ΤΩ96-0ΣΚ) Απόφαση Δημάρχου αποφασίσθηκε η ανάθεση εκτέλεσης του έργου στην Ανάδοχο η εταιρεία ΜΑΣΤΑΚΟΥΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΕ.

Η σύμβαση υπεγράφη στις 19 – 12- 2023.

Με την υπ’ αριθμ. 447/2024 της Δημοτικής Επιτροπής εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας.

Η συνολική δαπάνη του έργου ανήλθε στο ποσό των 69.741,96 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Το φυσικό αντικείμενο του έργου ολοκληρώθηκε εμπρόθεσμα στις 13-6-2024, σύμφωνα με την από 13-6-2024 Βεβαίωση Περαίωσης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών,

Στις 13- 9 - 2025 συμπληρώθηκε ο  χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης του  έργου, μετά  τον  οποίο πρέπει  να διενεργηθεί η  Παραλαβή του έργου ( άρθρα 171 &  172 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει).

Σύμφωνα με το άρθρο 172 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4781/21 & ισχύει, η Προϊσταμένη Αρχή ορίζει την πενταμελής επιτροπή για τη διενέργεια της παραλαβής του έργου, μετα από εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

Ως εκ τούτου εισηγούμαστε :

1) τη συγκρότηση της  επιτροπή Παραλαβής του έργου,  από τους παρακάτω :

α) τρεις τεχνικούς υπαλλήλους,

- Δημήτριο Πλατή, Πολ μηχ. ΠΕ υπάλληλο του Δήμου Αλμυρού

- Σωτήρης Δεδούσης, Πολιτικός Μηχανικός,  Αν. Προϊστάμενος Τμήμα Οδοποιίας  Δήμου Βόλου

- Αγγελική Καλφοπούλου, Αρχιτ. Μηχ. ΠΕ Υπάλληλος Δήμου Βόλου

και αναπληρωτές κατά αντιστοιχία:

- Στέλλα Χώτου Πολιτικός Μηχ, ΤΕ  υπάλληλο του Δήμου Αλμυρού

- Τριανταφυλλιά Σκουφογιάννη Πολ. Μηχ. ΠΕ υπάλληλος  Δήμου Βόλου

- Γεώργιος Σκουρολιάκος, Μηχανολόγος Μηχ. ΠΕ υπάλληλος  Δήμου Βόλου

β) δύο εκπροσώπους του ΤΕΕ, όπως οριστήκαν με το αρ. Πρωτ. Δ. Βόλου 125653/11-11-2025 έγγραφο του ΤΕΕ

- Εφη Αντωνίου, Μηχανικό Χωροταξίας,

- Νάνσυ Καπούλα, Πολιτικό Μηχανικό

με αναπληρωτές :

- Αριστόδημος Θεοδώρου, Πολιτικός Μηχανικός

- Θεοδώρα Παπάζογλου, Πολιτικός Μηχανικός

Προέδρος της επιτροπής ορίζεται ο Δημήτριος Πλατής  & αναπληρωττρια η Στέλλα Χώτου, σύμφωνα με το άρθρο 172 του Ν.4412/2016, παρ. 3.

Το έργο θα παραδοθεί από τον επιβλέποντα μηχανικό  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών,  Ιωάννη Αρέθα Δρ. Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ/Α, και τον νόμιμο εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας «ΜΑΣΤΑΚΟΥΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΕ».

Παρακαλούμε για τη συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής σύμφωνα με το άρθρο 172 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, του έργου: «Κατασκευή ασανσέρ στο 6ο Γυμνάσιο Βόλου».

Παρακαλούμε για την εισήγηση του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο.

| Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΕΘΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ | Ο ΠΡΟΙΣΤ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΕΘΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ | Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Τ.Υ. ΕΛΕΝΗ ΠΡΟΒΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ |
| --- | --- | --- |
| Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΠΟΥΡΝΙΩΤΗΣ | Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΛΕΝΗ ΓΑΚΙΟΠΟΥΛΟΥ | Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΕΟΣ |

Εσωτερική διανομή

1. Φ. Έργου

2. Χρόν. Αρχείο

3. Επιβλέπων Μηχ.