| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TMHMA ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ.. Ταχ. Δ/νση: Οδός Σπανούδη (όπισθεν Δημ. Κολυμβητηρίου Ν. Ιωνίας) Ταχ. Κωδικας: 38446 Πληροφορίες: Αγαθός Θεόδωρος Τηλέφωνο: 24210-64931 FAX: 24210-63158 E-mail: alpapag1@yahoo.gr. |  | Βόλος, 26.02.26 Αριθμ. Πρωτ. : 15011 Προς Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου |
| --- | --- | --- |

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής Έργου «Αποκατάσταση ζημιών από την καταιγίδα ELIAS στον δημοτικό φωτισμό-ΟΠΣ 5222417».

Παρακαλούμε για τη συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και  οριστικής Παραλαβής του εν λόγω έργου.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Απόφαση έγκρισης μελέτης του έργου είναι η  υπ’ αριθ. 95023/2023 (ΑΔΑ: 62ΤΙΩ96-ΝΥ7) απόφαση του Δημάρχου.

Το έργο δημοπρατήθηκε με  την υπ’ αριθ. 32029/12-04-2024 (ΑΔΑΜ: 24PROC014591244 2024-04-15) Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο: «Αποκαταστάσεις

ζημιών από την καταιγίδα ELIAS στον Δημοτικό Φωτισμό – ΟΠΣ 5222417», μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ «ΕΣΗΔΗΣ-ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ» (Α/Α Συστήματος 205113) και την ανάρτηση της υπ’ αριθ. 32029/12-04-2024 πρόσκλησής στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ στις 16-04-2024. Με την  αριθμ. πρωτ. 38584/08-05-2024 (ΑΔΑ: ΑΔΑ: Ρ735Ω96-6Ρ8) Απόφαση του Δημάρχου με την οποία αποφασίσθηκε η ανάθεση εκτέλεσης του έργου στον ΑΝΑΔΟΧΟ  κ. ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟ ΝΙΚΟΛΑΟ    με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης 2,00% επί του προϋπολογισμού της μελέτης του έργου «Αποκαταστάσεις ζημιών από την καταιγίδα ELIAS στον Δημοτικό Φωτισμό – ΟΠΣ 5222417»», η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ 24AWRD014720945 2024-05-08 (Απόφαση Κατακύρωσης).

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 63.877,65 €.

Η Σύμβαση υπογράφτηκε στις 17-5-2024 (αρ. πρωτ. 41272), με ποσό 62.600,09 €.

Η τελική δαπάνη του έργου ανήλθε στο ποσό των 62.600,09  €.

Επιβλέπων  του έργου: Παπαγεωργίου Αλέξανδρος

Η προθεσμία περαίωσης ήταν τέσσερων   (4) ημερολογιακών μηνών από την υπογραφή του συμφωνητικού, ζητήθηκε παράταση περαίωσης δύο (2) μηνών  έως την 17/11/2024,   η οποία εγκρίθηκε με την 726/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Βόλου  , και το  έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 14-11-2024  σύμφωνα με την βεβαίωση περαίωσης εργασιών.  Συντάχθηκε ο  1ος ΑΠΕ, ο οποίος  εγκρίθηκε  με την υπ’ αριθ. 1073/2024  απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Βόλου  .  Η τελική επιμέτρηση εγκρίθηκε στις 14/12/2024.

Με το αρ. πρωτ. 9133   5/2/2026   Πρακτικό κλήρωσης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βόλου αναδείχθηκαν ως μέλη της Επιτροπής προσωρινής και  οριστικής Παραλαβής  οι παρακάτω υπάλληλοι της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Τακτικά Μέλη

1. Δούκα Παναγιώτα

2. Κελαϊδόπουλος Ανάργυρος

Αναπληρωματικά Μέλη κατ’ αντιστοιχία

1. Σκουρολιάκος  Γεώργιος

2. Γκάγκας  Γεώργιος

Με το αρ. πρωτ. 11590   12/02/2026   η υπηρεσία μας αιτήθηκε τον ορισμό εκπροσώπων από το ΤΕΕ και με το αρ. πρωτ. 102   12/02/2026 το ΤΕΕ όρισε  ως τακτικούς  εκπρόσωπους του ,  τις  κ.κ. Νάνσυ Καπούλα, Πολιτικό Μηχανικό  και Ευτυχία Αντωνίου, Μηχανικό Χωροταξίας με αναπληρωτές τους, τον κ. Άρη  Θεοδώρου, Πολιτικό Μηχανικό και την κ. Βίκυ  Μήτρου Πολιτικό Μηχανικό.

Με το αρ. πρωτ. 11587   12/02/2026   η υπηρεσία μας αιτήθηκε τον ορισμό προέδρου της Επιτροπής από την  Διεύθυνση  Τεχνικών Έργων ΠΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΠΕ ΣΠΟΡΑΔΩΝ και με το αρ. πρωτ. 12458   16/02/2026 η Διεύθυνση  Τεχνικών Έργων ΠΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΠΕ ΣΠΟΡΑΔΩΝ όρισε  ως πρόεδρο της επιτροπής  τον  κ. Βαλατσό Κωνσταντίνο Π.Ε. Μηχανικών με αναπληρωτή, την κ. Τέκου Δεινομάχη Τ.Ε. Μηχανικών.

Συνεπώς η σύσταση της ανωτέρω επιτροπής έχει ως εξής

- Βαλατσός Κωνσταντίνος  Πρόεδρος Επιτροπής

- Καπούλα Νάνσυ

- Αντωνίου Ευτυχία

- Δούκα Παναγιώτα

- Κελαϊδόπουλος Ανάργυρος

Αναπληρωματικά Μέλη κατ’ αντιστοιχία

- Τέκου Δεινομάχη

- Θεοδώρου Άρης

- Πολύζου ζωή

- Σκουρολιάκος Γεώργιος

- Γκάγκας  Γεώργιος

| Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΗΛΕΚ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ | Ο ΠΡΟΙΣΤ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΓΑΘΟΣ ΗΛΕΚ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ | Η ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΠΡΟΒΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ |
| --- | --- | --- |

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ                               Η  ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΠΟΥΡΝΙΩΤΗΣ                          ΕΛΕΝΗ ΓΑΚΙΟΠΟΥΛΟΥ                    ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΕΟΣ

Εσωτερική διανομή

- Φ. 14

- Φ. Ηλεκτροφωτισμού