| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |  | Βόλος, 27 Μαρτίου 2025 |
| --- | --- | --- |
| # ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ |  | Αριθμ. Πρωτ.: 27419 |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ |  |  |
| Ταχ. Δ/νση: Μικρασιατών 81, Βόλος Ταχ. Κώδικας: 38333 Πληροφορίες: Τρ. Τριανταφυλλίδου Τηλέφωνο: 24213 56891 E-mail: t.triantafyllidou@volos-city.gr |  | ΠΡΟΣ: Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου |

ΘΕΜΑ: «Έγκριση μετάθεσης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της με ΑΔΑΜ: 23SYMV013771441 2023-11-15 σύμβασης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ» στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ – Υποέργο 1 - Ελληνικές Έξυπνες Πόλεις: Επενδύσεις σε υποδομές και συστήματα SSC για ένα βιώσιμο & πράσινο αστικό μέλλον» που είναι ενταγμένο στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», κατά δύο (2) μήνες, δηλαδή μέχρι τις 30-06-2025»

Ο Δήμος Βόλου είναι φορέας υλοποίησης του έργου «ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ – Υποέργο 1 - Ελληνικές Έξυπνες Πόλεις: Επενδύσεις σε υποδομές και συστήματα SSC για ένα βιώσιμο & πράσινο αστικό μέλλον» που είναι ενταγμένο στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας  και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU.

Με την με αρ. 465/2024 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (τροποποίηση της υπ’ αρ. 826/2023 ΑΔΣ) συγκροτήθηκε η Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ» στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ – Υποέργο 1 - Ελληνικές Έξυπνες Πόλεις: Επενδύσεις σε υποδομές και συστήματα SSC για ένα βιώσιμο & πράσινο αστικό μέλλον» που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Αντικείμενο του έργου είναι η υλοποίηση Δράσεων έξυπνης πόλης Δήμου Βόλου. Αναλυτικότερα, το κύριο υποέργο «Δράσεις έξυπνης πόλης Δήμου Βόλου» υλοποιείται από την ανάδοχο εταιρία «ΑΚΤΙΒ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΣΥΣΤΕΜΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σύμφωνα με την με ΑΔΑΜ 23SYMV013771441 2023-11-15 σύμβαση και περιλαμβάνει τις πρακάτω δράσεις-προμήθειες:

-  ΔΡΑΣΗ 1 «Σύστημα έξυπνης διάβασης και ανίχνευσης πεζών»

-  ΔΡΑΣΗ 2 «Έξυπνo σύστημα διαχείρισης IoT συσκευών και αισθητήρων άρδευσης δημοτικών πάρκων»

-  ΔΡΑΣΗ 3 «Έξυπνο σύστημα παρακολούθησης κατανάλωσης ενέργειας των κτιρίων σε πραγματικό χρόνο»

-  ΔΡΑΣΗ 4 «Συστήματα ενεργειακών αυτοματισμών δημοτικών κτηρίων»

-  ΔΡΑΣΗ 5 «Δίκτυο σταθμών μέτρησης ποιότητας αέρα»

-  ΔΡΑΣΗ 6 «Έξυπνα ηλιακά παγκάκια»

-  ΔΡΑΣΗ 7 «Έξυπνα ηλιακά δέντρα»

-  ΔΡΑΣΗ 8 «Ευφυές σύστημα διαχείρισης πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων»

- ΔΡΑΣΗ 9 «Δημιουργία Πλατφόρμας έξυπνης πόλης με Κέντρο Επιτελικής Διαχείρισης και Κεντρικό Σύστημα Πρόσβασης Χρηστών με σύστημα εξωστρέφειας, προβολής και ενημέρωσης για τον πολίτη»

- ΔΡΑΣΗ 10 «Ψηφιακό Δίδυμο της Πόλης (Digital Twin) με ενσωματωμένο ενιαίο οδολόγιο και ταυτόχρονη αποτύπωση λοιπών δικτύων υποδομών του Δήμου αποτυπωμένο σε κεντρική υποδομή GIS»

- ΔΡΑΣΗ 11 «Πλατφόρμα αποτροπής κυβερνοεπιθέσεων και διασφάλισης ακεραιότητας δεδομένων»

- ΔΡΑΣΗ 12 «Ενιαία Έξυπνη Πλατφόρμα Εθελοντισμού, Διαβουλεύσεων, υποβολής και συγκέντρωσης ιδεών και προτάσεων πολιτών μέσω πύλης διάδρασης του Πολίτη»

Ο ανάδοχος με το με αρ. πρωτ. 14025/13-2-2025 εμπρόθεσμο αίτημα του αιτείται την μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών της προμήθειας «Δράσεις έξυπνης πόλης Δήμου Βόλου» και επικαιροποίηση του χρονοδιαγράμματος.

Με το από 17/02/2025 Πρακτικό της, η Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ» (του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016) αποδέχεται το αίτημα της αναδόχου εταιρίας και γνωμοδοτεί θετικά για την μετάθεση του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της με ΑΔΑΜ: 23SYMV013771441 2023-11-15 σύμβασης κατά δύο (2) μήνες, δηλαδή μέχρι τις 30-06-2025 σύμφωνα με το επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα, χωρίς να τροποποιείται το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο αυτής, βάσει των διατάξεων των άρθρων 132, 206 και 221 του Ν. 4412/2016 και του άρθρου 104 του Ν. 4782/2021.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για την άμεση εισαγωγή του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη σχετικής απόφασης με την οποία να εγκρίνετε τη μετάθεση του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της με ΑΔΑΜ: 23SYMV013771441 2023-11-15 σύμβασης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ» στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ – Υποέργο 1 - Ελληνικές Έξυπνες Πόλεις: Επενδύσεις σε υποδομές και συστήματα SSC για ένα βιώσιμο & πράσινο αστικό μέλλον» που είναι ενταγμένο στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», κατά δύο (2) μήνες, δηλαδή μέχρι τις 30-06-2025.

| Η ΑΝ/ΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΠΡOΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ | Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΕΡΒΑΣ |
| --- | --- |
| Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΛΕΝΗ ΓΑΚΙΟΠΟΥΛΟΥ | Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΕΟΣ |

Συνημμένα:

1) Το από 13/02/2025 αίτημα της αναδόχου εταιρίας «ΑΚΤΙΒ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΣΥΣΤΕΜΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης και επικαιροποίηση του χρονοδιαγράμματος της σύμβασης της προμήθειας «Δράσεις Έξυπνης Πόλης Δήμου Βόλου» με ΑΔΑΜ: 23SYMV013771441 2023-11-15

2) Το από 17/02/2025 Πρακτικό της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ»

3) Η με αρ. πρωτ. 50776 ΕΞ 2025 έγκριση της ΕΥΣΤΑ της 2ης τροποποίησης σύμβασης για το Υποέργο «Δράσεις έξυπνης πόλης Δήμου Βόλου» Α/Α 1 του Έργου «ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ – Υποέργο 1 - Ελληνικές Έξυπνες Πόλεις: Επενδύσεις σε υποδομές και συστήματα SSC για ένα βιώσιμο & πράσινο αστικό μέλλον» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5174101), της Δράσης «16854 - Έξυπνες πόλεις».