| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TMHMA ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.. Ταχ. Δ/νση: Οδός Μικρασιατών 81- Μακρινίτσης (κτίριο Σπίρερ) Ταχ. Κωδικας: 38333 Πληροφορίες: Σωτήριος Δεδούσης Τηλέφωνο: 24213-55645. |  | Βόλος, 7.3.25 Αριθμ. Πρωτ. : 21190 Προς Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου |
| --- | --- | --- |

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής Έργου

«Παρεμβάσεις για τη βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στα Γλαφυρά Δ.Ε. Νέας Ιωνίας – Δήμου Βόλου»

Παρακαλούμε για τη συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και  οριστικής Παραλαβής του εν λόγω έργου.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Απόφαση έγκρισης μελέτης του έργου είναι η υπ’ αριθ. 928/2018 (ΑΔΑ: ΨΘΛΧΩ96-53Ο) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόλου.

Απόφαση με την οποία έγινε η κατάρτιση των όρων διακήρυξης 549/2019 (ΑΔΑ: ΩΖΟΚΩ96-ΥΔΡ) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόλου.

Απόφαση ανάθεσης  του έργου είναι η υπ’ αριθ. 706/2019 (ΑΔΑ:ΨΟΟΗΩ96-ΧΘΜ) με την οποία εγκρίθηκε το από 16-12-2019 αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών.  Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής κατακύρωσης 247/2020 (ΑΔΑ:ΩΛΟΠΩ96-Λ9Σ) με την οποία εγκρίθηκε το από 03-04-2020 πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 416.000,00 €.

Η Σύμβαση υπογράφτηκε στις 22-07-2020 (αρ. πρωτ. 48605), με ποσό 201.642,00€.

Η τελική δαπάνη του έργου ανήλθε στο ποσό των 196.108,33 €.

Επιβλέπων του έργου: Σωτήριος Δεδούσης

Η προθεσμία περαίωσης ήταν έξι (6) μήνες. Με την υπ’ αριθ. 12/2021  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόλου εγκρίθηκε η 1η παράταση προθεσμίας του έργου έως 22-04-2021 και με ην υπ’ αριθ. 337/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόλου εγκρίθηκε η 2η παράταση προθεσμίας του έργου έως 22-06-2021. Το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 22-06-2021 σύμφωνα με την βεβαίωση περαίωσης εργασιών.

Με το αρ. πρωτ. 96814  07/11/2024  Πρακτικό κλήρωσης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βόλου αναδείχθηκαν ως μέλη της Επιτροπής προσωρινής και  οριστικής Παραλαβής  οι παρακάτω υπάλληλοι της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Τακτικά Μέλη

1. Αρέθας Ιωάννης

2. Ανδρεάδη Χριστίνα

3. Στεφάνου - Κυργιώρης Ιωάννης - Παύλος

Αναπληρωματικά Μέλη κατ’ αντιστοιχία

1. Χατζηπαρασίδης Νικόλαος

2. Γαλάνης Παναγιώτης

3. Τσιώνα Αργυρούλα

| Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΕΔΟΥΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | Η ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΠΡΟΒΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙ ΚΟΣ |  |
| --- | --- | --- |

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ                         Η  ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΠΟΥΡΝΙΩΤΗΣ                          ΕΛΕΝΗ ΓΑΚΙΟΠΟΥΛΟΥ                    ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΕΟΣ