| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TMHMA ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ.. Ταχ. Δ/νση: Οδός Σπανούδη (όπισθεν Δημ. Κολυμβητηρίου Ν. Ιωνίας) Ταχ. Κωδικας: 38446 Πληροφορίες: Αγαθός Θεόδωρος Τηλέφωνο: 24210-64931 FAX: 24210-63158 E-mail: alpapag1@yahoo.gr. |  | Βόλος, 6.5.25 Αριθμ. Πρωτ. : 38751 Προς Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου |
| --- | --- | --- |

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής Έργου «Αποκατάσταση ζημιών δικτύων  δημοτικού φωτισμού έτους 2022».

Παρακαλούμε για τη συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και  οριστικής Παραλαβής του εν λόγω έργου.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Απόφαση έγκρισης μελέτης του έργου είναι η υπ’ αριθ. 491/2022 (ΑΔΑ: ΨΥΩΠΩ96-ΞΟΣ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόλου.

Απόφαση με την οποία έγινε η κατάρτιση των όρων διακήρυξης 591/2022 (ΑΔΑ: ΡΩΔΔΩ96-ΦΗ0) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόλου

Απόφαση ανάθεσης  του έργου είναι η υπ’ αριθ. 985/2022 (ΑΔΑ: ΨΥ24Ω96-Κ5Η)  Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής  με την οποία εγκρίθηκε το από 11/11/2022 πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 80.000,00 €.

Η Σύμβαση υπογράφτηκε στις 3-3-2022 (αρ. πρωτ. 16024), με ποσό 70.400,00 €.

Η τελική δαπάνη του έργου ανήλθε στο ποσό των 70.323,98  €.

Επιβλέπων  του έργου: Παπαγεωργίου Αλέξανδρος

Η προθεσμία περαίωσης ήταν δώδεκα (12) μήνες.

Σύμφωνα με την βεβαίωση περαίωσης, το εν λόγω  έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα την 20-2-2023.

Η τελική επιμέτρηση εγκρίθηκε στις 21/2/2023.

Με το αρ. πρωτ. 25189   20/3/2025   Πρακτικό κλήρωσης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βόλου αναδείχθηκαν ως μέλη της Επιτροπής προσωρινής και  οριστικής Παραλαβής  οι παρακάτω υπάλληλοι της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Τακτικά Μέλη

1. Κελαϊδόπουλος Ανάργυρος

2. Σκουρολιάκος  Γεώργιος

Αναπληρωματικά Μέλη κατ’ αντιστοιχία

1. Δούκα Παναγιώτα

2. Τσέλιου Στυλιανή

Με το αρ. πρωτ. 27612   27/03/2025   η υπηρεσία μας αιτήθηκε τον ορισμό εκπροσώπων από το ΤΕΕ και με το αρ. πρωτ. 205   09/04/2025 το ΤΕΕ όρισε  ως τακτικούς  εκπρόσωπους του ,  τις  κ.κ. Νάνσυ Καπούλα, Πολιτικό Μηχανικό  και Ευτυχία Αντωνίου, Μηχανικό Χωροταξίας με αναπληρωτές τους, τον κ. Άρη  Θεοδώρου, Πολιτικό Μηχανικό και την κ. Ζωή Πολύζου Αρχιτέκτων Μηχανικό.

Με το αρ. πρωτ. 33046   14/04/2025 η υπηρεσία μας αιτήθηκε τον ορισμό προέδρου της Επιτροπής από τον  Δήμο Αλμυρού  και με το αρ. πρωτ. 7829   28/04/2025 ο Δήμος Αλμυρού  όρισε  ως πρόεδρο της επιτροπής  τον κ. Πλατή Δημήτριο, Πολιτικό Μηχανικό με αναπληρωτή, την κ. Χώτου Στέλλα, Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε.

Συνεπώς η σύσταση της ανωτέρω επιτροπής έχει ως εξής

- Πλατής Δημήτριος  Πρόεδρος Επιτροπής

- Καπούλα Νάνσυ

- Αντωνίου Ευτυχία

- Κελαϊδόπουλος Ανάργυρος

- Σκουρολιάκος Γεώργιος

Αναπληρωματικά Μέλη κατ’ αντιστοιχία

- Χώτου Στέλλα

- Θεοδώρου Άρης

- Πολύζου ζωή

- Δούκα Παναγιώτα

- Τσέλιου Στυλιανή

| Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΗΛΕΚ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ | Ο ΠΡΟΙΣΤ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΓΑΘΟΣ ΗΛΕΚ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ | Η ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΠΡΟΒΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ |
| --- | --- | --- |

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ                               Η  ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΠΟΥΡΝΙΩΤΗΣ                          ΕΛΕΝΗ ΓΑΚΙΟΠΟΥΛΟΥ                    ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΕΟΣ

Εσωτερική διανομή

- Φ. 14

- Φ. Ηλεκτροφωτισμού