| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TMHMA ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ.. Ταχ. Δ/νση: Οδός Σπανούδη (όπισθεν Δημ. Κολυμβητηρίου Ν. Ιωνίας) Ταχ. Κωδικας: 38446 Πληροφορίες: Αγαθός Θεόδωρος Τηλέφωνο: 24210-64931 FAX: 24210-63158 E-mail: alpapag1@yahoo.gr. |  | Βόλος, 6.5.25 Αριθμ. Πρωτ. : 38759 Προς Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου |
| --- | --- | --- |

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής Έργου «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ».

Παρακαλούμε για τη συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και  οριστικής Παραλαβής του εν λόγω έργου.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Απόφαση έγκρισης μελέτης του έργου είναι η υπ’ αριθ. 55/2023 (ΑΔΑ: Ψ9ΧΧΩ96-Ρ7Χ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόλου.

Απόφαση ανάθεσης  του έργου είναι η υπ’ αριθ. πρωτ. 39281/29-05-2023 (ΑΔΑ: ΑΔΑ: 94Ο3Ω96-ΤΙΙ) Απόφαση του Δημάρχου.

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 74.000,00 €.

Η Σύμβαση υπογράφτηκε στις 14-6-2023 (αρ. πρωτ. 43924), με ποσό 71.040,00 €.

Η τελική δαπάνη του έργου ανήλθε στο ποσό των 71.002,81  €.

Επιβλέπων  του έργου: Αγαθός Θεόδωρος.

Η προθεσμία περαίωσης ήταν έξι  (6) μήνες. Απόφαση με την οποία εγκρίθηκε  η παράταση τεσσάρων (4) μηνών του έργου  627/2023 (ΑΔΑ: ΨΤΠΝΩ96-ΤΓΠ) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βόλου

Σύμφωνα με την βεβαίωση περαίωσης, το εν λόγω  έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα την 20-2-2024.

Η τελική επιμέτρηση εγκρίθηκε στις 27/2/2024.

Με το αρ. πρωτ. 25189  20/3/2025  Πρακτικό κλήρωσης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βόλου αναδείχθηκαν ως μέλη της Επιτροπής προσωρινής και  οριστικής Παραλαβής  οι παρακάτω υπάλληλοι της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Τακτικά Μέλη

1. Παπαγεωργίου Αλέξανδρος

2. Κελαϊδόπουλος Ανάργυρος

Αναπληρωματικά Μέλη κατ’ αντιστοιχία

1. Σκουρολιάκος  Γεώργιος

2. Δούκα Παναγιώτα

Με το αρ. πρωτ. 27621 27/03/2025 η υπηρεσία μας αιτήθηκε τον ορισμό εκπροσώπων από το ΤΕΕ και με το αρ. πρωτ. 206   23/04/2025 το ΤΕΕ όρισε  ως τακτικούς  εκπρόσωπους του, τις κ.κ. Ευτυχία Αντωνίου, Μηχανικό Χωροταξίας και Ζωή Πολύζου Αρχιτέκτων Μηχανικό με αναπληρωτές τους, την κ. Νάνσυ Καπούλα, Πολιτικό Μηχανικό  και τον κ. Άρη  Θεοδώρου, Πολιτικό Μηχανικό

Με το αρ. πρωτ. 33035   14/04/2025   η υπηρεσία μας αιτήθηκε τον ορισμό προέδρου της Επιτροπής από τον  Δήμο Αλμυρού  και με το αρ. πρωτ. 7831   28/04/2025 ο Δήμος Αλμυρού  όρισε  ως πρόεδρο της επιτροπής  τον  κ. Πλατή Δημήτριο, Πολιτικό Μηχανικό με αναπληρωτή, την κ. Χώτου Στέλλα, Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε.

Συνεπώς η σύσταση της ανωτέρω επιτροπής έχει ως εξής

- Πλατής Δημήτριος  Πρόεδρος Επιτροπής

- Αντωνίου Ευτυχία

- Πολύζου Ζωή

- Παπαγεωργίου Αλέξανδρος

- Κελαϊδόπουλος Ανάργυρος

Αναπληρωματικά Μέλη κατ’ αντιστοιχία

- Χώτου Στέλλα

- Καπούλα Νάνσυ

- Θεοδώρου Άρης

- Σκουρολιάκος Γεώργιος

- Δούκα Παναγιώτα

|  | Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ & ΠΡΟΙΣΤ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΓΑΘΟΣ ΗΛΕΚ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ | Η ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΠΡΟΒΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ |
| --- | --- | --- |

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ                             Η  ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ              	Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΠΟΥΡΝΙΩΤΗΣ                  ΕΛΕΝΗ ΓΑΚΙΟΠΟΥΛΟΥ                         ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΕΟΣ

Εσωτερική διανομή

- Φ. 14

- Φ. Ηλεκτροφωτισμού